# Додаток 3

# ЗВІТ

про результати виконання

Програми створення, утримання та модернізації територіальної автоматизованої системи центрального оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

Станом на 31 січня 2025 року

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї 03.12.2021 року № 476, 12.06.2023 №890, 13.08.2024 №1291.

Відповідальний виконавець Програми Сектор з питань цивільного захисту оборонної та мобілізаційної роботи Новгород-Сіверської міської ради

Термін реалізації Програми 2022-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення, утримання та модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади | Оплата вартості монтажу та пусконалагоджувальні роботи (в тому числі технічний і авторський нагляд) Оплата за утримання, технічне обслуговування та модернізацію системи оповіщення | 2022- 2025 рік | Новгород- Новгород-Сіверська міська рада (сектор з питань ЦЗ, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради) | 95 000 | 57 889,00 | 61 % | Планувалось створити 8 об’єктів оповіщення (7 об’єктів в сільських населених пунктах та 1 об’єкт в місті), але місто поки не потребує систем оповіщення, оскільки на підприємствах громади ці об’єкти є, що задовольняють потребу міста |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затрат |  |  |  |  |
| 1.1. | Обладнання технічними пристроями оповіщення | 95 000,00 | 57 889,00 | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється залишком плану (економія коштів виникла через оплату експертизи ПКД) |  |
|  | Продукту |  |  |  |  |
| 2.1. | Кількість об’єктів оповіщення | 8 | 7 | Планувалось створити 8 об’єктів оповіщення (7 об’єктів в сільських населених пунктах та 1 об’єкт в місті), але місто поки не потребує систем оповіщення, оскільки на підприємствах громади ці об’єкти є, що задовольняють потребу міста |  |
|  | Ефективності |  |  |  |  |
| 3.1. | Витрати на утримання 1 одиниці | 11 875,00 | 8270,00 | Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів відповідно до потреби в умовах воєнного стану |  |
|  | Якості |  |  |  |  |
| 4.1. | Частка по плану проведених робіт по встановленню пристроїв оповіщення | 100 | 87,5 | Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється залишком плану через відсутність потреби у фінансуванні |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

В умовах воєнного стану та розташування громади на кордоні з рф заходи програми виконувались відповідно до потреб, тому планові призначення були використані не у повному обсязі. Було здійснено оплату послуг технічного та авторського наглядів, а також оплата зв’язку систем оповіщення. За рахунок донорських надходжень створено систему оповіщення в сільських населених пунктах.

Завідувач сектору з питань цивільного захисту,

оборонної та мобілізаційної роботи міської ради								     Марина НЕЛЮБОВА

(посада)                                                                                                                                                   (підпис)                                                                                                                 (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)