Додаток 1		ПРОЄКТ № 12

до Програми створення, утримання та модернізації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2026-2030 роки

(розділ 5)

(в редакції рішення 64-ої позачергової сесії

Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання

від   лютого 2026 року № )

Напрями діяльності і заходи реалізації Програми

| № з/іі | Завдання | Зміст заходів | Цільова група (жінки/ чоловіки різних груп) | Термін вико нання | Виконавці | Джерела фінансу- вання | Обсяги фінансування по роках, гри |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Створення, утримання та модернізації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (або інформування) цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 1) Виготовлення проектно-кошторисної документації | Всі категорії населення громади | 2026-2030 роки | Новгород-Сіверська міська рада (відділ з питань цивільного захисту, військового обліку, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради) | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 500000,00 | Забезпечення оперативного доведення сигналів, повідомлень органів управління цивільного захисту громади про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, аварій, епідемій, катастроф, пожеж тощо до державних органів, підприємств, установ, організацій та населення |
|  |  | 2) Придбання обладнання автоматизованого виклику, технічних засобів оповіщення (або інформування) | Всі категорії населення громади | 2026-2030 роки | Новгород-Сіверська міська рада (відділ з питань цивільного захисту, військового обліку, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради) | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 110000,00 | 120000,00 | 130000,00 | 140000,00 | 150000,00 | 650000,00 |  |
|  |  | 3) Оплата вартості монтажу та пусконалагоджу-вальні роботи | Всі категорії населення громади | 2026-2030 роки | Новгород-Сіверська міська рада (відділ з питань цивільного захисту, військового обліку, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради) | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 180000,00 | 40000,00 | 50000,00 | 60000,00 | 70000,00 | 400000,00 |  |
|  |  | 4) Оплата за утримання, технічне обслуговування та модернізацію системи оповіщення (або інформування) | Всі категорії населення громади | 2026-2030 роки | Новгород-Сіверська міська рада (відділ з питань ЦЗ, військового обліку, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради) | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 200000,00 | 210000,00 | 220000,00 | 230000,00 | 240000,00 | 1100000,00 |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  | 590000,00 | 470000,00 | 500000,00 | 530000,00 | 560000,00 | 2650000,00 |  |

Секретар міської ради							Юрій ЛАКОЗА