# Україна

НОВГОРОД – СІВЕРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 березня 2017  року                 м. Новгород - Сіверський                        № 33 - ОД

Про проведення розгортання, попередніх

випробувань та дослідної експлуатації

комплексної системи захисту інформації

типового робочого місця стороннього

користувача Автоматизованої системи

Державного земельного кадастру

(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), керуючись ст.42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Створити комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК) у складі:

Голова комісії:

Павленко В.А. – начальник відділу надання адміністративних послуг;

Члени комісії:

Салун В.А. – адміністратор відділу надання адміністративних

послуг;

Разумейко М.М. – адміністратор відділу надання

адміністративних послуг.

2. Голові комісії забезпечити проведення робіт з:

- розгортання ТРМ СК в термін з 28.03.2017 по 29.03.2017;

- проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 30.03.2017 по 31.03.2017;

- проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 03.04.2017 по 04.04.2017.

3. Голові комісії за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання на затвердження:

- протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 06.04.2017;

- акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 06.04.2017;

- акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 06.04.2017.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ткаченко Л.М.

Міський голова                                                                          О. Бондаренко