[image: image1.png]



Україна

НОВГОРОД – СІВЕРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15 серпня 2022 року            
м. Новгород - Сіверський                       
         № 72-ОД  
Про заходи з підготовки житлового фонду 
населених пунктів Новгород-Сіверської 
міської територіальної громади до 
проходження осінньо-зимового періоду 
2022/2023 років в умовах воєнного стану
З метою підготовки житлового фонду населених пунктів Новгород-Сіверської міської територіальної громади до проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах воєнного стану, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити План заходів з підготовки житлового фонду населених пунктів Новгород-Сіверської міської територіальної громади до проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах воєнного стану, що додається.

2. Затвердити Алгоритм дій з метою ліквідації ушкоджень джерел тепло-, електро- та водопостачання, що додається.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради   Йожикова С.В.
Міський голова 







Л. Ткаченко  
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

15 серпня 2022 року № 72-ОД
План заходів 
з підготовки житлового фонду населених пунктів Новгород-Сіверської міської територіальної громади 
до проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах воєнного стану

	№ п/п
	Назва заходу
	Відповідальні
	Термін

	1.
	Розроблення моделі живучості системи постачання комунальних послуг та заходів щодо резервування потужностей; оцінка стійкості електричних, газових, водопровідних мереж щодо здатності роботи з додатковим навантаженням.
	Відділ житлово-комунального господарства міської ради спільно з Новгород-Сіверською ДСЕСГ Корюківського відділення АТ «Чернігівгаз», Новгород-Сіверською дільницею ВП Корюківський РЕМ АТ «Чернігівобленерго», 
ТОВ «Комунальник»
	До 25.08.2022

	2.
	Проведення навчань споживачів із залученням підприємств житлово-комунальної інфраструктури щодо мінімізації наслідків руйнувань внутрішньобудинкових систем у разі пошкодження житлового фонду або об’єктів постачання енергоресурсів.
	Відділ житлово-комунального господарства міської ради
	До 15.09.2022

	3.
	Відпрацювання сценаріїв взаємодії всіх служб інфраструктури громади при короткостроковій відсутності теплопостачання при мінімальних від’ємних температурах.
	Відділ житлово-комунального господарства міської ради спільно з Новгород-Сіверською ДСЕСГ Корюківського відділення АТ «Чернігівгаз», Новгород-Сіверською дільницею ВП Корюківський РЕМ АТ «Чернігівобленерго», 
ТОВ «Комунальник», Новгород-Сіверським РВ УДСНС України в Чернігівській області
	До 01.10.2022

	4.
	Актуалізація аварійного запасу та його наповнення.
	Відділ житлово-комунального господарства міської ради спільно з Новгород-Сіверською ДСЕСГ Корюківського відділення АТ «Чернігівгаз», Новгород-Сіверською дільницею ВП Корюківський РЕМ АТ «Чернігівобленерго», 
ТОВ «Комунальник»
	До 01.10.2022


Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради












С. Поливода
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

15 серпня 2022 року № 72-ОД
Алгоритм дій з метою ліквідації ушкоджень джерел тепло-, електро- та водопостачання
	Тип ушкоджень
	Дія
	Виконавець
	Строк виконання
	Можливі шляхи забезпечення тепло-, електро- та водопостачання

	Газопостачальна інфраструктура:
- газові труби;
- газорозподільна станція;
- газорозподільні пункти.
	Ремонт
	Новгород-Сіверська  ДСЕСГ Корюківського відділення АТ «Чернігівгаз»,
	До 7 днів
	Підключення до резервних джерел енергії (якщо можливо);
тимчасове переселення мешканців.

	Інфраструктура електропостачання:
- електричні мережі;
- трансформатори.
	Ремонт
	Новгород-Сіверська дільниця 
ВП Корюківський РЕМ 
АТ «Чернігівобленерго»
	До 7 днів
	Підключення до резервних джерел виробництва електроенергії.

	Інфраструктура водопостачання:
- водопостачальні труби;

- водонапірні башти;
- насосне обладнання.
	Ремонт
	ТОВ «Комунальник»,
Благоустрій міської ради
	До 7 днів
	Підключення до резервних джерел водопостачання, підвіз питної води.


Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради












С. Поливода
