- Україна

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 травня 2024 року                    м. Новгород-Сіверський                                   № 92-ОД

Про підготовку об’єктів підприємств – надавачів

житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної

сфери, об’єктів теплового господарства Новгород-

Сіверської міської територіальної громади до роботи

в осінньо-зимовий період 2024/2025 року

З метою належної і своєчасної підготовки об’єктів підприємств -  надавачів житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери, об’єктів теплового господарства Новгород-Сіверської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року, на виконання розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 24.05.2024        № 368 «Про підготовку об’єктів підприємств - надавачів житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери та паливно-енергетичного комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Створити комісію з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування  об’єктів  підприємств - надавачів  житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери, об’єктів теплового господарства Новгород-Сіверської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року у складі згідно з додатком.

2.  Затвердити заходи з підготовки об’єктів підприємств - надавачів  житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери, об’єктів теплового господарства Новгород-Сіверської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року, що додаються.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради ЙОЖИКОВА Сергія.

Міський голова                                                                       Людмила ТКАЧЕНКО

Додаток

до розпорядження міського голови

28 травня 2024 року № 92-ОД

СКЛАД

Комісії з питань підготовки і забезпечення сталого функціонування об’єктів підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери, об’єктів теплового господарства Новгород-Сіверської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року

| ЙОЖИКОВ Сергій Валерійович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова комісії; |
| --- | --- | --- |
| СЕРГІЄНКО Віталій Михайлович | - | начальник відділу житлово-комунального господарства міської ради, заступник голови комісії; |
| СИЧОВ Ігор Володимирович | - | головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства міської ради, секретар комісії. |
| Члени комісії: ВОРОБЕЙ Юрій Михайлович; - начальник відділу культури і туризму міської ради. |
| ГОЛУБ Валентин Володимирович | - | майстер благоустрою міської ради; |
| ГРОМОВИЙ Віталій Олексійович | - | начальник Новгород-Сіверської дільниці Корюківського УЕГГ ЧФ ТОВ «Газорозподільчі мережі України»; |
| КОВАЛЬЧУК Тетяна Миколаївна | - | начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради; |
| СЕМКО Олександр Миколайович | - | начальник Новгород-Сіверської дільниці АТ «Облтеплокомуненерго» (за згодою); |

СТАШУК                                - директор ТОВ «Комунальник» (за згодою);

Павло Іванович

ЧЕРНЕНКО                             - генеральний директор КНП «Новгород-Сіверська

Оксана Василівна                      центральна міська лікарня імені І.В.Буяльського»

Новгород-Сіверської  міської   ради Чернігівської

області.

Директори   комунальних    підприємств    міської

ради.

Староста  відповідного   старостинського   округу                                                                                                                                                                          чи сільського населеного пункту

Начальник відділу житлово-комунального

господарства міської ради                                                         Віталій СЕРГІЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

28 травня 2024 року № 92-ОД

ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів  підприємств - надавачів  житлово-комунальних послуг, закладів   бюджетної   сфери,   об’єктів   теплового   господарства  Новгород-Сіверської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період                       2024/2025 року

1. Проводити організаційну роботу з підготовки об’єктів підприємств  - надавачів  житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери, об’єктів теплового господарства  Новгород-Сіверської  міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 року. Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об`єктів житлово-комунального господарства,  соціальної сфери міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2023/2024 року з визначенням фактичних обсягів робіт, помісячним розписом їх виконання, коштами необхідними для виконання та закріплення відповідальних виконавців.

До 14.06.2024                                             Відділ освіти, молоді та спорту міської ради;

Відділ культури і  туризму міської ради;

Фінансове управління міської ради;

КНП «Новгород-Сіверська центральна міська

лікарня ім. І.В. Буяльського» міської ради;

КНП «Новгород-Сіверський міський центр

первинної медико-санітарної допомоги»

міської ради;

Комунальні підприємства міської ради;

відділ ЖКГ міської ради.

2. Забезпечити  проведення підготовки і ремонтних робіт житлових будинків, інженерних мереж, споруд  тепло-, газо-, електро-,  водопостачання та водовідведення,  доріг, об’єктів благоустрою згідно з графіками.

До 01.10.2024                                               ОСББ

Новгород-Сіверська дільниця АТ                                                                                                                                                                                                                                                                                     «Облтеплокомуненерго»;

ТОВ «Новгород-Тепло»

ТОВ «Комунальник»;

Новгород-Сіверська дільниця Корюківського УЕГГ ЧФ ТОВ «Газорозподільчі мережі України»;

Новгород-Сіверська дільниця Корюківського РЕМ;

Комунальні підприємства міської ради;

Благоустрій міської ради.

3. Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованому підприємству газового господарства, при цьому:

- попереджати власників  про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів;

- повідомляти  газове господарство про виявленні несправності або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання;

- застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати  підприємство газового господарства про виявлені порушення;

- створити списки проблемних об’єктів  (абонентів), котрі можуть створити потенційну загрозу виникнення аварій.

До 01.10.2024                                               ОСББ;

Новгород-Сіверська дільниця Корюківського УЕГГ ЧФ ТОВ «Газорозподільчі мережі України»;

4.  Продовжити роботу щодо здійснення заходів з енергозбереження, зокрема щодо скорочення обсягів споживання імпортованих енергоресурсів за рахунок їх заміщення вітчизняними та альтернативними джерелами енергії.

Постійно						Керівники установ, підприємств,

організацій, населення.

5. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024/2025 року, що належать до сфери управління:

До 01.10.2024                                             Відділу   освіти,  молоді  та    спорту   міської

ради;

Відділу культури і туризму міської ради;

КНП «Новгород-Сіверська центральна міська

лікарня ім. І.В. Буяльського» міської ради;

КНП «Новгород-Сіверський міський центр

первинної медико-санітарної допомоги»

міської ради;

6. Забезпечити технічну готовність наявної дорожньої техніки, що може бути задіяна на очистці доріг від снігових заметів та посипання вулично-дорожньої мережі незалежно від форми власності та відомчої належності.

До 01.10.2024                                               КП «Добробут» міської ради;

Благоустрій міської ради;

Комунальні підприємства міської ради.

7. Забезпечити  запас  піщано-соляної суміші для забезпечення життєдіяльності міської територіальної громади в несприятливих погодних умовах.

До 01.11.2024                                               Міська рада

8. Розробити оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність  служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

До 01.09.2024                                               Сектор цивільного захисту, оборонної та

мобілізаційної роботи міської ради;

Новгород-Сіверська дільниця АТ                                                                                                                                                                                                                                                                                     «Облтеплокомуненерго»;

ТОВ «Комунальник»;

Новгород-Сіверська дільниця Корюківського УЕГГ ЧФ ТОВ «Газорозподільчі мережі України»;

Новгород-Сіверська дільниця Корюківського РЕМ;

9. Забезпечити закупівлю до 01.10.2024 необхідної кількості твердого палива та організацію проведення закупівлі послуг з постачання природного газу з подальшим укладанням відповідних договорів.

До 01.10.2024                                              Відділ освіти, молоді та спорту міської ради

Відділ культури і туризму міської ради;

КНП «Новгород-Сіверський міський центр

первинної медико-санітарної допомоги»

міської ради;

Центр надання соціальних послуг міської

ради;

Міська рада.

10. Провести до 25 липня 2024 року нараду за участю керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань підготовки систем електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення  до роботи в зимовий період та забезпечення їх готовності з визначенням основних проблемних питань та заходів щодо спільного вирішення

До 25 липня 2024  				Керівники підприємств, організацій,

установ;

міська рада

Начальник відділу житлово-комунального

господарства міської ради                                                         Віталій СЕРГІЄНКО