ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

29 травня 2025 року № 68-ОД

ЗАХОДИ

з підготовки об’єктів  підприємств - надавачів  житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери, об’єктів теплового господарства Новгород-Сіверської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період                       2025/2026 року

1. Провести обстеження та аналіз фактичного стану об’єктів підприємств  - надавачів житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери, об’єктів теплового господарства  Новгород-Сіверської  міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 року. Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об`єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери, об’єктів теплового господарства міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2025/2026 року з визначенням фактичних обсягів робіт, помісячним розписом їх виконання, коштами необхідними для виконання та закріплення відповідальних виконавців.

До 01.06.2025                                             Відділ освіти, молоді та спорту міської ради;

Відділ культури і  туризму міської ради;

Фінансове управління міської ради;

КНП «Новгород-Сіверська центральна міська

лікарня ім. І.В. Буяльського» міської ради;

КНП «Новгород-Сіверський міський центр

первинної медико-санітарної допомоги»

міської ради;

Центр надання соціальних послуг Новгород-

Сіверської міської ради;

Комунальні підприємства міської ради;

відділ ЖКГ міської ради.

2. Забезпечити проведення підготовки і ремонтних робіт житлових будинків, інженерних мереж, споруд  тепло-, газо-, електро-, водопостачання та водовідведення та інших життєво важливих об’єктів для упередження аварійних ситуацій та безпечної експлуатації з урахуванням режиму воєнного стану, згідно з графіками. Виконати заходи з перевірки та запуску резервних джерел енергопостачання, підключення автономних джерел живлення до електромереж будівель, створити у достатньому обсязі резерв паливно- мастильних матеріалів для забезпечення їхньої роботи.

До 01.10.2025                                               ОСББ

Новгород-Сіверська дільниця АТ                                                                                                                                                                                                                                                                                     «Облтеплокомуненерго»;

ТОВ «Новгород-Тепло»

ТОВ «Комунальник»;

Новгород-Сіверська дільниця Корюківського УЕГГ ЧФ ТОВ «Газорозподільчі мережі України»;

Новгород-Сіверська дільниця Корюківського РЕМ;

Комунальні підприємства міської ради;

Благоустрій міської ради.

3. Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованому підприємству газового господарства, при цьому:

попереджати власників  про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів;

повідомляти газове господарство про виявленні несправності або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання;

застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати підприємство газового господарства про виявлені порушення;

створити списки проблемних об’єктів (абонентів), котрі можуть створити потенційну загрозу виникнення аварій.

До 01.10.2025                                               ОСББ;

Новгород-Сіверська дільниця Корюківського УЕГГ ЧФ ТОВ «Газорозподільчі мережі України»;

4.  Продовжити роботу щодо здійснення заходів з енергозбереження, зокрема щодо скорочення обсягів споживання імпортованих енергоресурсів за рахунок їх заміщення вітчизняними та альтернативними джерелами енергії.

Постійно						Керівники установ, підприємств,

організацій, населення.

5. Забезпечити стовідсоткову готовність закладів до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2025/2026 року, що належать до сфери управління:

До 01.10.2025                                             Відділу   освіти,  молоді  та    спорту   міської

ради;

Відділу культури і туризму міської ради;

КНП «Новгород-Сіверська центральна міська

лікарня ім. І.В. Буяльського» міської ради;

КНП «Новгород-Сіверський міський центр

первинної медико-санітарної допомоги»

міської ради;

Центру надання соціальних послуг Новгород-

Сіверської міської ради;

6. Забезпечити технічну готовність наявної спеціальної техніки, що може бути задіяна на очистці доріг від снігових заметів та посипання вулично-дорожньої мережі незалежно від форми власності та відомчої належності.

До 01.10.2025                                               КП «Добробут» міської ради;

Благоустрій міської ради;

Комунальні підприємства міської ради.

7. Забезпечити запас піщано-соляної суміші для забезпечення життєдіяльності міської територіальної громади в несприятливих погодних умовах.

До 01.11.2025                                               Міська рада

8. Розробити оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність  служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

До 01.09.2025                                               Відділ з питань цивільного захисту, військового обліку, оборонної та

мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради;

Новгород-Сіверська дільниця АТ                                                                                                                                                                                                                                                                                     «Облтеплокомуненерго»;

ТОВ «Комунальник»;

Новгород-Сіверська дільниця Корюківського УЕГГ ЧФ ТОВ «Газорозподільчі мережі України»;

Новгород-Сіверська дільниця Корюківського РЕМ;

Комунальні підприємства міської ради.

9. Забезпечити закупівлю до 01.10.2025 необхідної кількості твердого палива та організацію проведення закупівлі послуг з постачання природного газу з подальшим укладанням відповідних договорів.

До 01.10.2025                                              Відділ освіти, молоді та спорту міської ради

Відділ культури і туризму міської ради;

КНП «Новгород-Сіверський міський центр

первинної медико-санітарної допомоги»

міської ради;

Центр надання соціальних послуг Новгород-

Сіверської міської ради;

Міська рада.

10. Провести до 25 липня 2025 року нараду за участю керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань підготовки систем електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення  до роботи в зимовий період та забезпечення їх готовності з визначенням основних проблемних питань та заходів щодо спільного вирішення

До 25 липня 2025  				Керівники підприємств, організацій,

установ;

міська рада.

Начальник відділу

житлово-комунального

господарства міської ради 						Віталій СЕРГІЄНКО