Пріоритетні об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів інвесторів та благодійної допомоги, у 2022 році

| № п/п | Найменування інвестиційної програми і проектів регіонального розвитку та їх місцезнаходження | Основний вид робіт (будівництво/ремонт/реконструкція/закупівля обладнання, тощо) | Період реалізації (рік початку і закінчен-ня) | Результативність реалізації проекту (для проектів будівництва, потужність відповідних одиниць) | Кошторисна вартість об’єкта, тис. грн | Обсяг фінансування у 2022 році, тис. грн | Форма власності | Заповнюється для проектів будівництва у разі наявності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | залишок на 01.01.2022 |  |  | найменування експертної організації, дата, № експертизи | нормативний акт щодо затвердження проекту будівництва (ким і коли затверджено, № акта) |
|  |  |  |  |  |  |  | Кошти ДФРР, ЄС, спонсорів, субвенції тощо | співфінансування |  |  |  |
|  | Відділ житлово-комунального господарства міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коригування проектної документації в зв’язку з виділенням 2-го пускового комплексу робочого проекту: «Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський Новгород-Сіверського району Чернігівської області (Коригування) | капітальний ремонт | 2021 (2012 рік – І черга, 2018-2019 рік – поч. ІІ черги) | 1,6 км | 9212,854 | 5300,854 | 5300,854 | у разі необхідності | комунальна | ТОВ «Сіверексперт» м. Чернігів від 17.09.2019 №02/480/19 | рішення виконавчого комітету міської ради від 18 вересня 2019 року №181 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» |
| 2 | Капітальний ремонт покриття площі Князя Ігоря в м. Новгород-Сіверський | капітальний ремонт | 2021-2022 | 6363 м2 | 5878,752 | 5878,752 | 5878,752 | у разі необхідності | комунальна | ТОВ «Сіверексперт» м. Чернігів від 30.07.2021 №02/243/21 | рішення виконавчого комітету міської ради від 06 серпня 2021 року №172 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» |
| 3 | Поточний середній ремонт автомобільних доріг комунальної власності вулиць Шевченка та Вокзальна в місті Новгороді-Сіверському Чернігівської області | поточний середній ремонт |  | 3,224 км | 86678,052 | 86678,052 | 86678,052 | у разі необхідності | комунальна | ТОВ «Сіверексперт» м. Чернігів від 30.11.2020 №02/318/20 | рішення виконавчого комітету міської ради від 21 січня 2021 року №6 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» |
| 4 | Будівництво автомобільної дороги по вул. Будівельників в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області | будівництво | 2022 | 760 м | 5420,00 (очік.) | 5420,00 (очік.) | 5420,00 (очік.) | у разі необхідності | комунальна |  |  |
| 5 | Реконструкція системи водопостачання с. Юхнове, Горбівської сільради, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області | реконструкція | 2022 |  | 5120,00 | 5120,0 (очік.) | 5120,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна | Філія ДП «Укрдержбудеспертиза» у Чернігівській області від 19.02.2013 №25-00833-12 |  |
| 6 | Будівництво автомобільної дороги та елементів благоустрою вулиць Пробудження, Набережної в місті Новгороді-Сіверському Чернігівської області (коригування) | будівництво | 2021-2022 | 950 м | 15231,056 | 15231,056 | 15231,056 | 2020,0 | комунальна | ТОВ «Сіверексперт» м. Чернігів від 31.05.2021 №02/149/21 | рішення 10-ї сесії міської ради VIII скликання від 11 червня 2021 року №262 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» |
| 7 | Організація пасажироперевезення у віддалених малонаселених пунктах півночі Чернігівської області через розвиток співробітництва територіальних громад | проєкт | 2022-2023 | об’єкт | 30540,0 | 30540,0 | 29250,127 | 1289,873 | комунальна |  |  |
|  | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт фасаду будівлі (утеплення) Чайкинського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області за адресою: с. Чайкине, вул. Л. Кучми, 41, Новгород-Сіверського району Чернігівської області | капітальний ремонт | 2019-2022 | об’єкт | 6126,654 | 1200,0 (очік.) | 1200,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна | ТОВ "Сіверексперт" від 19.04.2019 №02/123/19 | наказ Комунальної установи "Новгород-Сіверський районний центр обслуговування закладів освіти " Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області від 22.04.2019 № 28/01-04 |
| 2 | Реконструкція даху і приміщення ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області Коригування. | реконструкція | 2012-2022 (2012-12.08.2019- І черга, 12.08.2019-02.06.2020 - ІІ черга) | об’єкт | 10509,148 | 4400,0 (очік.) | 4400,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернігівській області від 17.06.2020 №25-0042-20 | наказ Комунальної установи "Новгород-Сіверський районний центр обслуговування закладів освіти " Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області від 23.06.2020 № 30/01-04 |
| 3 | Капітальний ремонт приміщення навчально-виховного комплексу «Дзвіночок» в м. Новгород-Сіверський, Чернігівської області | капітальний ремонт | 2022 -2023 | об’єкт | 15000,0 (очік.) | 15000,0 (очік.) | 15000,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна | Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернігівській області від 16.07.2015 №25-0304-15 | наказ відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради від 14.08.2015 № 35/41 |
| 4 | Реконструкція кінотеатру ”Літній” під спортивну залу по вул. Б. Майстренка, 8 в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (коригування). Перерахування в ціни 2018 року з урахуванням додаткових робіт | реконструкція | 2016-2022 | об’єкт | 7047,594 | 1950,0 (очік.) | 1950,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна | ТОВ «Сіверексперт» м. Чернігів від 26.04.2018 №02/163/18 | наказ відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради від 26.04.2018 № 50/41 |
| 5 | Встановлення блочно-модульної твердопаливної котельні в Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | капітальне будівництво | 2022 | об’єкт | 6200,0 (очік.) | 6200,0 (очік.) | 6200,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна |  |  |
| 6 | Встановлення блочно-модульної твердопаливної котельні в Печенюгівському навчально-виховному комплексі Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | капітальне будівництво | 2022 | об’єкт | 5000,0 (очік.) | 5000,0 (очік.) | 5000,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна |  |  |
| 7 | Встановлення блочно-модульної твердопаливної котельні в Чайкинському навчально-виховному комплексі Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | капітальне будівництво | 2022 | об’єкт | 5500,00 (очік.) | 5500,00 (очік.) | 5500,00 (очік.) | у разі необхідності | комунальна |  |  |
| 8 | Виготовлення ПКД щодо реконструкції приміщення внутрішнього туалету в Новгород-Сіверській гімназії №1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Б. Майстренка, 2 та реалізація проєкту | реконструкція (завершення проєкту від 1997 року) | 2022 | об’єкт | 1100,0 (очік.) | 1100,0 (очік.) | 1100,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна |  |  |
| 9 | Переобладнання приміщення нежитлової будівлі під теплогенераторну на твердому паливі в Новгород-Сіверському навчально-виховному комплексі «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Дзвіночок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | реконструкція | 2022 | об’єкт | 1500,0 (очік.) | 1500,0 (очік.) | 1500,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна |  |  |
| 10 | Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацію людей, устаткування передавання тривожних сповіщень для приміщень комплексу будівель Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Б. Майстренка, 2 | капітальний ремонт | 2022 | об’єкт | 953,148 | 953,148 | 953,148 | у разі необхідності | комунальна | ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА ГРУПП» від 18.05.2021 № 02-1305-21/ЕП/КО |  |
| 11 | Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацію людей, устаткування передавання тривожних сповіщень для приміщення Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Гімназична, 8А | капітальний ремонт | 2022 | об’єкт | 108,458 | 108,458 | 108,458 | у разі необхідності | комунальна | ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА ГРУПП» від 18.05.2021 № 01-1305-21/ЕП/КО |  |
| 12 | Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацію людей, устаткування передавання тривожних сповіщень для приміщення Новгород-Сіверського дошкільного навчального закладу «8 Березня» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Козацька, 11 | капітальний ремонт | 2022 | об’єкт | 118,985 | 118,985 | 118,985 | у разі необхідності | комунальна | ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА ГРУПП» від 18.05.2021 № 03-1305-21/ЕП/КО |  |
| 13 | Улаштування автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацію людей, устаткування передавання тривожних сповіщень для приміщення Новгород-Сіверського дошкільного навчального заклад ясла-сад «Ластівка» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: м. Новгород-Сіверський, провулок Шевченка, 6 | капітальний ремонт | 2022 | об’єкт | 235,142 | 235,142 | 235,154 | у разі необхідності | комунальна | ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА ГРУПП» від 18.05.2021 № 03-1405-21/ЕП/КО |  |
| 14 | Виготовлення ПКД та капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою м. Новгород-Сіверський, вул. Грушевського, 1 | капітальний ремонт | 2022-2023 | об’єкт | 5000,0 (очік.) | 5000,0 (очік.) | 5000,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна |  |  |
| 15 | Виготовлення ПКД та капітальний ремонт Новгород-Сіверської гімназії №1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Б. Майстренка, 2 | капітальний ремонт | 2022-2023 | об’єкт | 10000,0 (очік.) | 10000,0 (очік.) | 10000,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна |  |  |
| 16 | Поточний ремонт топкової з влаштування резервного твердопаливного побутового котла у Новгород-Сіверському ДНЗ ясла-сад «Ластівка» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, пров. Шевченка, буд. 6 | поточний ремонт | 2021-2022 | об’єкт | 196,502 | 196,502 | 196,502 | у разі необхідності | комунальна |  |  |
| 17 | Поточний ремонт топкової з влаштуванням резервного твердопаливного побутового котла у Новгород-Сіверському ДНЗ ”8 Березня” Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Козацька, буд. 11 | поточний ремонт | 2021-2022 | об’єкт | 273,017 | 273,017 | 273,017 | у разі необхідності | комунальна |  |  |
| 18 | Встановлення блочно-модульної твердопаливної котельні в Новгород-Сіверській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | поточний ремонт | 2021-2022 | об’єкт | 3500,0 (очік.) | 3500,0 (очік.) | 3500,0 (очік.) | у разі необхідності | комунальна |  |  |
|  | Відділ культури і туризму міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переоснащення кіновідеомережі Новгород-Сіверського міського Будинку культури Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на сучасні технології та відкриття кінотеатру «під відкритим небом» шляхом придбання відео проекційної, звуко підсилюючої, освітлювальної апаратури» | проєкт | 2022 | об’єкт | 4500,0 | 4500,0 | 4050,0 | 1350,0 | комунальна |  |  |
| 2 | Створення умов для активного туризму (каякінгу) по річці Десна в Понорницькій та Новгород-Сіверській громадах, як елемент економічного та туристичного розвитку регіону | проєкт | 2022 | об’єкт | 417,0 | 417,0 | 417,0 | 126,0 | комунальна |  |  |
| 3 | Створення еколого-освітнього та рекреаційного центру на базі національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» розташованого в межах Зноб-Новгородської селищної ради Шосткинського району Сумської області | проєкт | 2022 | об’єкт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центр надання соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення твердопаливного котла в котельні (оформлення проектної документації, закупівля котла, роботи з встановлення та підключення) | капітальний ремонт | 2022 | об’єкт | 273,2 (очік.) | 273,2 (очік.) |  | 273,2 (очік.) | комунальна | - | - |
| 2 | Капітальний ремонт частини стіни загальною площею 28 м² в приміщенні стаціонарного відділення (оформлення проектної документації, закупівля матеріалів) | капітальний ремонт | 2022 | об’єкт | 200,0 (очік.) | 200,0 (очік.) |  | 200,0 (очік.) | комунальна | - | - |
| 3 | Капітальний ремонт приміщення стаціонарного відділення, облаштування двох спальних кімнат на 6 місць (оформлення проектної документації, закупівля матеріалів, вікон, роботи з вирівнювання підлоги, демонтаж існуючої підлоги, встановлення стін з гіпсокартону, шпаклювання, фарбування, заміна вікон) | капітальний ремонт | 2022 | об’єкт | 200,0 (очік.) | 200,0 (очік.) |  | 200,0 (очік.) | комунальна | - | - |
| 4 | Капітальний ремонт приміщення харчоблоку, встановлення стелі з гіпсокартону (оформлення проектної документації, закупівля матеріалів, роботи з встановлення стелі з гіпсокартону, шпаклювання, фарбування) | капітальний ремонт | 2022 | об’єкт | 100,0 (очік.) | 100,0 (очік.) |  | 100,0 (очік.) | комунальна | - | - |
| 5 | Поточний ремонт приміщення харчоблоку, ремонт стін (демонтаж існуючої настінної плитки, вирівнювання стін, закупівля матеріалів, шпаклювання, фарбування) | поточний ремонт | 2022 | об’єкт | 60,0 (очік.) | 60,0 (очік.) |  | 60,0 (очік.) | комунальна | - | - |
| 6 | Поточний ремонт приміщення адмінбудівлі, утеплення стін, внутрішній ремонт (заміна вікон, утеплення фасаду панелями з пінопластом, ремонт підлоги, вирівнювання стін, придбання матеріалів. вікон) | поточний ремонт | 2022 | об’єкт | 60,0 (очік.) | 60,0 (очік.) |  | 60,0 (очік.) | комунальна | - | - |
|  | КНП «Новгород-Сіверський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обладнання амбулаторії №1 блискавкозахистом | обладнання | 2022 |  | 140,0 |  |  | 140,0 | комунальна | - | - |
| 2 | Придбання медичного обладнання | обладнання | 2022 |  | 100,0 |  |  | 100,0 | комунальна | - | - |
|  | КНП «Новгород-Сіверська центральна міська лікарня ім. І.В.Буяльського» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення пожежної сигналізації | обладнання | 2022 |  |  |  |  |  | комунальна |  |  |
| 2 | Придбання житла для лікарів | житло | 2022 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | комунальна |  |  |
| 3 | Придбання автомобіля (Ambulance) | автотранспорт | 2022-2025 |  | 3500,0 |  | 3500,0 |  | комунальна |  |  |