Додаток 3

до Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою території 
населених пунктів Новгород-Сіверської міської  
територіальної громади на 2022-2025 роки

(розділ 9)                                  
ЗВІТ

про результати виконання
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території населених пунктів
Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки.
.назва місцевої програми у звітному періоді
Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї 03.12.2021 № 462, 20.07.2022 № 659, 09.08.2022 № 162, 15.12.2022 № 748, 27.01.2023 № 773, 30.03.2023 № 804, 09.08.2023 № 910, 30.10.2023 № 1012, 18.07.2024 № 1260. 
Відповідальний виконавець Програми Відділ житлово-комунального господарства Новгород-Сіверської міської  ради.
Термін реалізації Програми 2022-2025 роки.

1. Виконання заходів Програми

	№
з/п
	Пріоритетні завданий
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1
	Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення громади


	1) Утримання мереж вуличного освітлення   в належному стані.

2) Відновлення, поточне обслуговування мереж вуличного освітлення.

3) Ремонт мереж вуличного освітлення.

4) Електроенергія – оплата за спожиту електроенергію мережами зовнішнього вуличного освітлення.

5) Ремонт та обслуговування електролічильників, закупівля електричного обладнання.

6) Виготовлення відповідної дозвільної документації на проведення робіт з будівництва, реконс-трукції, капітального ремонту, поточного ремонту зовнішнього електропостачання будівель та споруд.

7) Проведення робіт з  будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту зовнішнього електропостачання будівель та споруд.
	2022-2025 роки


	Новгород-Сіверська міська  рада
	1500,0


	609,267
	40,6
	Виникла економія коштів у зв’язку з плановими та екстреними відключеннями електроенергії 

	2
	Забезпечення зимового утримання вулично-дорожньої мережі, засобів безпеки руху (дорожніх знаків тощо), нанесення дорожньої розмітки
	1) Прибирання снігу, очищення вулиць, тротуарів, площ та інше. 

2) Посипання проти ожеледними матеріалами  доріг вулиць, тротуарів.
3) Придбання засобів організації дорожнього руху (дорожніх знаків, оновлення старих знаків та інше).

4) Послуги з нанесення дорожньої розмітки.

5) Закупівля солі для приготування піщано-соляної суміші.
	2022-2025 роки


	Новгород-Сіверська міська  рада
	1500,0


	1176,166
	78,4
	У зв’язку зі сприятливими погодними умовами виникла економія коштів

	3
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні санітарного стану населених пунктів громади.

Розвиток житлово-комунального господарства. 


	1) Поточне утримання об’єктів зеленого господарства. 

2) Поточне утримання та ремонт громадських вбиралень.

3) Водолазне обстеження частини підводної акваторії (міський пляж).

4) Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивіз сміття.

5) Інші витрати в т.ч. заробітна плата працівників благоустрою.
Витрати на утримання працівників, які здійснюють обслуговування об'єктів благоустрою, забезпечення засобами праці, оплата електро-енергії, програмного забезпечення, спецодягу, матеріалів, інструментів для забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою),

оплата транспортних послуг з перевезення вантажів. Придбання: матеріалів та обладнання для систем водопостачання та водовідведення, тракторів, дорожньо-будівельних машин, причіпної та навісної  техніки, запчастин до автомобілів, тракторів, причіпної та навісної техніки;  паливно-мастильних матеріалів; предметів та матеріалів, навчання, підвищення кваліфікації. Лабораторне дослідження питної води
	2022-2025 роки


	Новгород-Сіверська міська  рада
	8028,1

	7251,718
	90,3
	Раціональне використання коштів


2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

	№

з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	1
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення громади на яких планується проводити роботи з утримання, відновлення та ремонту
	82,5 км
	82,5 км
	Виконано
	

	2
	Площа вулично-дорожньої мережі на яких планується проведення робіт з зимового утримання, встановлення  засобів безпеки руху (дорожніх знаків тощо), нанесення дорожньої розмітки
	1500,0 тис. м2
	1500,0 тис. м2
	Виконано
	

	4
	Площа, що підлягає покращення санітарного та естетичного стану
	2900,0 га
	2900,0 га
	Виконано
	

	5
	Середні витрати на утримання 1 км. системи зовнішнього освітлення
	18,18 тис. грн
	7,385 тис. грн
	Виникла економія коштів у зв’язку з плановими та екстреними відключеннями електроенергії
	

	6
	Середні витрати на утримання 1 тис. м2 вулично-дорожньої мережі
	1000,0 грн
	784,1 грн
	У зв’язку зі сприятливими погодними умовами виникла економія коштів
	

	7
	Середні витрати на покращення санітарного та естетичного стану 1 га.
	2,768 тис. грн
	2,50 тис. грн
	Раціональне використання коштів
	

	8
	Відсоток протяжності мереж зовнішнього освітлення громади на яких планується проводити роботи з утримання, відновлення та ремонту  
	100 %
	100 %
	Виконано
	

	9
	Відсоток вулично-дорожньої мережі на яких планується проведення робіт з зимового утримання, встановлення  засобів безпеки руху (дорожніх знаків тощо), нанесення дорожньої розмітки


	100 %
	100 %
	Виконано
	

	10
	Відсоток площі, що підлягає покращення санітарного та естетичного стану
	100 %
	100 %
	Виконано
	


3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).
В умовах воєнного стану завдання виконувались вчасно, результативні показники не виконані в повному обсязі у зв’язку з воєнним станом та плановими та екстреними відключеннями електроенергії. 

