Додаток 2

до Програми інформатизації Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки

(розділ III, IV, VII)

(в редакції рішення 14-ої сесії Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання

від 03 грудня 2021 року № 494)

**Кошторис централізованих заходів  
щодо виконання програми інформатизації на території Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади**

| **Назва напряму діяльності** | **Зміст заходів програми**  **з виконання завдання** | **Відповідальні**  **за виконання** | **Строки виконання, роки** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, грн.** | | | | | **Очікуваний результат від виконання заходу** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **усього** | **2020 рік** | **2021 рік** | **2022 рік** |  | |
| **1.Оптимізація організаційної бази для впровадження програми інформатизації та електронного урядування, організаційне та методичне забезпечення програми** | 1.1. Створення управління електронного урядування та інформатизації для координації та фінансового забезпечення діяльності в сфері інформатизації та електронного урядування | Міська рада, відділ інформаційних технологій | 2020 | - | - | - | - | Оптимізація та спрямування діяльності міської ради в галузі електронного урядування та інформатизації | |
| 1.2. Призначення відповідальних осіб з технічних питань інформатизації та електронного урядування по виконавчих органах | Виконавчі органи міської ради разом з посадовою особою міської ради, відповідальною за інформатизацію і електронне урядування | 2020 | - | - | - | - | Виконання даної та інших програм розвитку міста шляхом інформатизації та електронного урядування | |
| 1.3. Аналіз програм діяльності виконавчих органів міської ради по їх належності до сфери інформатизації та електронного урядування | Виконавчі органи міської ради разом з посадовою особою міської ради, відповідальною за інформатизацію і електронне урядування | 2020 | - | - | - | - | Оцінка поточного становища по міській раді та її діяльності в галузі інформатизації та електронного урядування | |
| 1.4. Розроблення нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань міської програми інформатизації та електронного урядування | Виконавчі органи міської ради | 2020-2021 | - | - | - | - | Удосконалення нормативно-правової бази інформатизації та електронного урядування | |
| **2. Розвиток систем електронного урядування в місті** | 2.1 Створення серверної платформи міської ради | Міська рада разом з галузевими виконавчими органами міської ради | 2020 –2022 | 400000 | 100000 | 200000 | 100000 | Розвиток централізованої програмно-апаратної платформи для розміщення корпоративних електронних сервісів міської ради | |
| 2.2. Розробка та впровадження сайту нормативних документів міської ради з достовірною інформацією. Розробка та впровадження централізованої системи підготовки та контролю виконання міських галузевих програм | Міська рада разом з галузевими виконавчими органами міської ради | 2020 –2022 | 300000 | 50000 | 100000 | 150000 | Впровадження інформаційної системи нормативних актів міської ради з механізмами:  1. виключення недіючих актів  2. модернізації документів, в які вносяться зміни  3. забезпечення відповідності документів на паперовому носії з документами на сайті.  4. забезпечення дієвої системи контекстного пошуку по нормативних актах.  5. забезпечення ведення переліку міських галузевих програм та показу ступеню їх забезпеченості коштами та іншими важелями. | |
| 2.3.Впровадження системи мультимедійного забезпечення засідань міської ради, виконавчого комітету, депутатських комісій, робочих груп, семінарів | Міська рада разом з галузевими виконавчими органами міської ради | 2020 –2022 | 250000 | 50000 | 100000 | 100000 | Мультимедійне обладнання залів засідань міської ради, виконавчого комітету, депутатських комісій, робочих груп, семінарів | |
|  | 2.4. Розвиток (модульний) веб-порталу, технічна підтримка веб-сайту міської ради | Міська рада разом з галузевими виконавчими органами міської ради | 2020 –2022 | 250000 | 50000 | 100000 | 100000 | Розвиток якісного інформаційного забезпечення міської громади та органів місцевого самоврядування через мережу Інтернет. Забезпечення впорядкування інформації органів місцевого самоврядування та швидкого інформування нею споживачів засобами Інтернет. | |
| **3.Оснащення міської ради засобами інформатизації** | 3.1. Придбання засобів інформатизації для міської ради та її виконавчих органів та їх технічна підтримка | Міська рада разом з галузевими виконавчими органами міської ради | 2020 –2022 | 3434180 | 1109580 | 1092600 | 1232000 | Оснащення сучасною комп'ютерною та офісною технікою міської ради та її виконавчих органів | |
|  | 3.2. Проведення співфінансування заходів з придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання, закупівля яких здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти (інша субвенція обласному бюджету). | Відділу освіти, молоді та спорту та Фінансове управління Новгород – Сіверської міської ради | 2021 | 68170 |  | 68170 |  | Забезпечення педагогічних працівників сучасними ноутбуками для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання | |
| **Всього по програмі:** | | | | **4702350** | **1359580** | **1660770** | **1682000** |  | |

**Ресурсне забезпечення Програми інформатизації в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів на території Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2022 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми за рахунок бюджету Новгород-Сіверської міської об’єднаної територіальної громади, грн. | | | |
| **Всього** | 2020р. | 2021р. | 2022р. |
| Інформатизація діяльності Новгород-Сіверської міської ради на 2020 – 2022 роки | **1350000** | 300000 | 550000 | 500000 |
| Інформатизація діяльності Фінансового управління Новгород-Сіверської міської ради на 2020 – 2022 роки | **128500** | 25000 | 51500 | 52000 |
| Інформатизація діяльності Управління соціального захисту населення, сім’ї та праці Новгород-Сіверської міської ради на 2020 – 2022 роки | **75000** | 20000 | 25000 | 30000 |
| Інформатизація діяльності Відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради на 2020 – 2022 роки | **130680** | 64580 | 16100 | 50000 |
| Інформатизація діяльності Відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради на 2020 – 2022 роки | **3018170** | 950000 | 1018170 | 1050000 |
| **ВСЬОГО** | **4702350** | **1359580** | **1660770** | **1682000** |

Секретар міської ради Ю. Лакоза