Додаток 1

до Програми проведення будівництва, ремонту та утримання доріг і тротуарів комунальної

власності Новгород-Сіверської міської

територіальної громади на 2022-2025 роки

(розділ 5)

(в редакції рішення 35-ої сесії  Новгород-Сіверської міської ради VIII скликання                                     від 22 грудня 2023 року № 1091)

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № п/п | Завдання | Зміст заходів | Цільова група (жінки/ чоловіки різних груп) | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  | Всього | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, тротуарів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту доріг на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади | Поточний ремонт доріг комунальної власності громади (в тому числі співфінансування державних програм) | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 6000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 33000,0 | Проведення дрібного та середнього поточного ремонту доріг комунальної власності площею 64,0 тис. м2 |
| 2 | Завдання 2 Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів по населених пунктах громади | Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів по населених пунктах громади | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 900,0 | Виготовлення проектно-кошторисної документації поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів |
| 3 | Завдання 3 Забезпечення утримання, будівництва (реконструкції), капітального ремонту тротуарів, доріг та площ | Будівництво (реконструкція), капітальний ремонт доріг, площ та тротуарів (в тому числі співфінансування державних програм) | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, державний бюджет | 3000,0 | 12300,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21300,0 | Проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту доріг, площ та тротуарів комунальної власності площею 16,0 тис.м2 |
| 4 | Завдання 4 Забезпечення утримання доріг комунальної власності, на яких відсутнє тверде покриття | Закупівля щебеню для підсипання доріг комунальної власності, на яких відсутнє тверде покриття, поточний ремонт | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 800,0 | 3000,0 | 1500,0 | 800,0 | 6100,0 | Підсипання доріг комунальної власності, на яких відсутнє тверде покриття |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 10000,0 | 24600,0 | 13700,0 | 13000,0 | 61300,0 | 80,0 тис. м2 |

Секретар  міської ради								                    Ю. Лакоза