ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення чотирнадцятої  сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIIІ скликання

03 грудня 2021 року № 460

ПРОГРАМА

проведення будівництва,  ремонту та утримання

доріг і тротуарів комунальної власності

Новгород-Сіверської міської територіальної громади

на  2022-2025  роки

м. Новгород-Сіверський

2021 рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Назва Програми | Програма проведення будівництва, ремонту та утримання доріг і тротуарів Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення Програми | Новгород-Сіверська міська рада |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Стаття 91 Бюджетного Кодексу України, Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» |
| 4. | Головний розробник Програми | Відділ житлово-комунального господарства Новгород-Сіверської міської ради |
| 5. | Співрозробники Програми |  |
| 6. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ житлово-комунального господарства Новгород-Сіверської міської ради |
| 7. | Співвиконавці Програми | Новгород-Сіверська міська рада, Підрядні організації |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2022-2025 роки |
| 9. | Мета Програми | Забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами в населених пунктах Новгород-Сіверської міської територіальної громади, що сприятиме підвищенню соціально-економічного розвитку в цілому, залучення нових інвестицій, забезпечення умов для повноцінного проживання, роботи та відпочинку мешканців населених пунктів громади, покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: в тому числі: - коштів бюджету громади - коштів державного бюджету - інші джерела | 40000,00 тис. грн. 40000,00 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати виконання | Збереження існуючої мережі доріг що перебувають у комунальній власності Новгород-Сіверської міської територіальної громади від руйнування, своєчасне виконання поточного, капітального ремонту |
| 12. | Ключові показники ефективності | Покращення автомобільного сполучення в населених пунктах Новгород-Сіверської міської територіальної громади |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі Новгород-Сіверської міської територіальної громади складає понад 348 км., загальною прощею біля 3 млн. м2.

З причин багаторічного недофінансування на проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг та тротуарів є незадовільним. Практично дев’яносто відсотків з них уражено ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують термінового проведення ремонтних робіт. Такий стан доріг та тротуарів гальмує соціально-економічний розвиток Новгород-Сіверської міської територіальної громади, негативно впливає на розвиток галузей народного господарства, створює соціальну напругу.

Збереження та розвиток  вулично-дорожньої мережі Новгород-Сіверської міської територіальної громади має для громади пріоритетне значення.

Заходами Програми планується виконати капітальний та поточний ремонт 64,0 тис. м2 доріг та 9,6 тис. м2 тротуарів.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є реалізація основних заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану вулично-дорожнього  покриття та тротуарів населених пунктів Новгород-Сіверської міської територіальної громади, забезпечення виконання вимог законодавства України у сфері дорожнього господарства, організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, поліпшення стану навколишнього природного середовища.

4.  Визначення цільової групи

Програма направлена на задоволення потреб всього населення громади.

Під дію програми  підпадатимуть жінки та чоловіки незалежно від їх групи за ознаками віку, інвалідності, етнічного та соціально походження, сімейного та майнового стану, місця проживання або іншими релевантними ознаками.

Програма  впливає однаково на різні групи жінок та чоловіків, тому  від впровадження програми користь отримають всі групи осіб.

5.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

На території громади  існує досить розвинена мережа доріг  які забезпечують  мешканцям  транспортні зв’язки. У зв’язку зі значним транспортним навантаженням,  шляхова мережа громади з кожним роком втрачає свої експлуатаційні якості і потребує покращення, утримання, поточного та капітального ремонту.

Утриманням дорожньої та вуличної мережі в частині будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів займається Новгород-Сіверська  міська рада, яка є замовником даних робіт. Реконструкції, капітального чи поточного ремонту потребують і тротуари.

Оскільки дорожнє покриття населених пунктів громади в основному становить асфальтобетон, при ремонті планується використовувати асфальтобетон та струменево-ін'єкційний метод ремонту дорожнього покриття та бруківку для ремонту тротуарів.

Програмою передбачається виділення з бюджету територіальної громади коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації, проходження кошторисної частини проекту державної експертизи та інші видатки.

Перелік напрямів, завдань і заходів Програми викладені у Додатку 1.

Показники результативності викладені у Додатку 2.

6. Очікувані результати виконання Програми

Таким чином, одним із першочергових завдань для громади є раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць, доріг, тротуарів комунальної власності громади.

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж громади, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку громади в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій  та дозволить розвиватися діючим підприємствам і сприятиме створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади.

У результаті виконання Програми очікується поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг, підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади.

7.  Обсяги та джерела фінансування Програми

Будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт доріг передбачається здійснювати спеціалізованими організаціями на договірних засадах.	Заплановані обсяги фінансування на будівництво, ремонт та утримання дорожнього покриття вулиць та тротуарів комунальної власності  Новгород-Сіверської міської територіальної громади  проводяться за рахунок бюджету  громади.

Замовником та розпорядником коштів визначити Новгород-Сіверську міську раду.

Відповідні зміни (щодо видатків та об’єктів на зазначену програму, з бюджету громади на будівництво,  ремонт та утримання дорожнього покриття вулиць та тротуарів) вносяться до рішення про місцевий бюджет.

Загальний обсяг фінансування даної Програми складає  40000,000 тис. грн.

Розподіл обсягу зазначених коштів за видами видатків

| Класифікація видатків | 2022 рік, тис. грн. | 2023 рік, тис. грн. | 2024 рік, тис. грн. | 2025 рік, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальні видатки | 3000,00 | 3000,00 | 3000,000 | 3000,000 |  |
| Поточні видатки | 7000,00 | 7000,00 | 7000,000 | 7000,000 |  |

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

|  | Етапи виконання програми |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  |  |  |
|  | 2022 рік тис. грн. | 2023 рік тис. грн. | 2024 рік тис. грн. | 2025 рік тис. грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коштів бюджету громади | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 40000,00 |
| Інші джерела* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обсяг коштів, всього | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 40000,00 |

* Інші джерела можуть включати кошти державного, обласного бюджету, позабюджетних фондів, гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

8. Строки та етапи виконання програми

Реалізація заходів програми розрахована на 2022-2025 роки.

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ житлово-комунального господарства Новгород-Сіверської міської ради.

Відділ житлово-комунального господарства Новгород-Сіверської міської ради:

- до 01 лютого наступного за звітним роком готує та подає відділу економіки Новгород-Сіверської міської ради, фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради інформацію про стан виконання Програми за встановленою формою (Додаток 3);

- до 01 березня 2026 року готує та подає Новгород-Сіверській міській раді заключний звіт про результати виконання Програми за встановленою формою (Додаток 4).

За ініціативою Новгород-Сіверської міської ради, відповідального виконавця, головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на пленарних засіданнях сесії Новгород-Сіверської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та комунальної власності.

Секретар  міської ради                                                               Ю. Лакоза

Додаток 1

до Програми проведення будівництва,  ремонту

та утримання доріг і тротуарів комунальної

власності Новгород-Сіверської міської

територіальної громади на  2022-2025  роки

(розділ 5)

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № п/п | Завдання | Зміст заходів | Цільова група (жінки/чоловіки різних груп) | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. |  |  |  |  |  |  | Всього | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік |  | 2024 рік |  | 2025 рік |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, тротуарів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту доріг на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади | Поточний ремонт доріг комунальної власності громади (в тому числі спів фінансування державних програм) | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 6000,0 |  | 6000,0 |  | 6000,0 | 6000,0 | 24000,0 |  | Проведення дрібного та середнього поточного ремонту доріг комунальної власності площею 64,0 тис. м2 |
| 2 | Завдання 2 Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів по населених пунктах громади | Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів по населених пунктах громади | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | 800,0 |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів |
| 3 | Завдання 3 Забезпечення утримання, будівництва (реконструкції), капітального ремонту тротуарів | Будівництво (реконструкція), капітальний ремонт доріг та тротуарів (в тому числі спів фінансування державних програм) | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 | 3000,0 | 12000,0 |  | Проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту тротуарів комунальної власності площею 9,6 тис.м2 |
| 4 | Завдання 4 Забезпечення утримання доріг комунальної власності на яких відсутнє тверде покриття | Закупівля щебеню для підсипання доріг комунальної власності на яких відсутнє тверде покриття | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 800,0 |  | 800,0 |  | 800,0 | 800,0 | 3200,0 |  | Підсипання доріг комунальної власності на яких відсутнє тверде покриття |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 | 10000,0 | 40000,0 |  | 73,6 тис. м2 |

Додаток 2

до Програми проведення будівництва, ремонту

та утримання доріг і тротуарів комунальної

власності Новгород-Сіверської міської

територіальної громади на 2022-2025 роки

(розділ 5)

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етапи виконання програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів на поточний ремонт доріг комунальної власності населених пунктів громади | тис. грн | Плановий розрахунок | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 2. | Обсяг ресурсів на будівництво (реконструкцію), капітальний ремонт доріг та тротуарів | тис. грн | Плановий розрахунок | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 3. | Обсяг ресурсів на виготовлення проєктно-кошторисної документації | тис. грн | Плановий розрахунок | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4. | Обсяг ресурсів на закупівлю щебеню | тис. грн | Плановий розрахунок | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| II Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести ремонт | тис. м2 | Плановий розрахунок | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 2. | Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів | тис. м2 | Плановий розрахунок | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 3. | Кількість об’єктів, на які необхідне виготовлення проєктно-кошторисної документації | од. | Плановий розрахунок | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Кількість щебеню, який планується закупити | тис. тон | Плановий розрахунок | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Середня вартість 1 м2 ремонту вулично-дорожнього покриття | грн. | Математичний розрахунок | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. | Середня вартість виготовлення 1 проєктно-кошторисної документації | тис. грн. | Математичний розрахунок | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3. | Середня вартість 1 т. щебеню | грн. | Математичний розрахунок | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| IV Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка відремонтованої за рахунок ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком | % | Математичний розрахунок | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 |

Додаток 3

до Програми проведення будівництва, ремонту  та утримання доріг і тротуарів комунальної  власності Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

(розділ 9)

ЗВІТ

про результати виконання

_____________________________________________________

назва місцевої програми у звітному періоді

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї

Відповідальний виконавець Програми _______________

Термін реалізації Програми_________________________

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Додаток 4

до Програми проведення будівництва, ремонту  та утримання доріг і тротуарів комунальної  власності Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки

(розділ 9)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

_____________________________________________________
назва місцевої програми

1. Основні дані.

2. Зазначаються дата прийняття та номер рішення міської  ради про затвердження програми та внесення змін до неї, строк та етапи виконання, відомості про відповідального виконавця програми.

3. Мета програми та результати її досягнення.

Визначається проблема, на розв’язання якої спрямовано програму, мета, яку планується досягти та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання.

4. Фінансування.

Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування програми в цілому та за роками виконання із зазначенням джерел фінансування, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених програмою.

5. Виконання заходів програми.

Наводяться дані про виконання заходів і завдань із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.

6. Оцінка ефективності виконання програми.

На основі кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання програми, дається оцінка ефективності її виконання.

(посада керівника органу)           ( підпис)		                                      (ініціали та прізвище)