|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|   |   |
| **ТИТУЛ****об`єкта будівництва у 2024 році** |
|   |   |
|  ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  Рішення 46 позачергової сесії  |   |
| ­­ Новгород-Сіерської міської ради  |  |  |   | \_\_\_\_Начальник\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_Тетяна КОВАЛЬЧУК\_\_ |
|  VIII скликання |  |  |   | (посада) | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
|  24 жовтня 2024 року № 1349 |   |
|  | "\_\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 р. |
|   |   |
| Найменування об`єкта та його місцезнаходження - *Нове**будівництво протирадіаційного укриття для**Новгород-Сіверського ліцею №1 Новгород-Сіверської**міської ради Чернігівської області, за адресою: буд.2,**вул. Б. Майстренка, м. Новгород-Сіверський**Чернігівська область* | Частка державної власності у майні забудовника на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, відсотків – 0* |
| Найменування замовника – відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області | Наявність робочої документації - *Загальна кошторисна вартість 101057,465 тис. грн., у тому**числі вартість будівельно-монтажних робіт 70376,144 тис. грн.* |
| Галузь - освіта | Ким, коли затверджено проектну документацію - Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, наказ від 20 грудня 2023 року №300/06 |
| Сфера управління – Новгород-Сіверська міська рада  | Генеральна проектна організація - *ФОП Марич Б.О.* |
| Характер будівництва – Нове будівництво |   |
| Строки будівництва – 2024-2025 роки | Генеральна підрядна організація - Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВОЛМАКС» |
| Джерела фінансування – *місцевий бюджет (Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації)* |
| Показники об'єкта | Згідно зпроектноюдокумента-цією | Виконано на1 січня2023 р. | Профінан-совано на1 січня2023 р. | Підлягаєфінансуван-ню до кінцябудівництва | Завдання за роками | Введенняв дію(квартал) |
|   |   |   |   |   | 2023 | 2024 | 2025 |   |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потужність у відповідних одиницях | 0  |   |   |   |   |   |   |   |
| Вартість основних фондів, тис. грн. | 84214,554 |   |   | 84214,554 | 0 | 0 | 84214,554 | 4 |
| Капітальні вкладення, тис. грн. | 101057,465 |   |   | 101057,465 | 960,00 | 14746,40017 | 85351,06483 |   |
| Загальна кошторисна вартість, тис.грн. | 101057,465 |   |   | 101057,465 | 960,00 |  |  |   |
| у тому числі: |   |   |   |   |  |  |  |   |
| будівельних робіт | 70376,144 |   |   | 70376,144 | 0 | 12125,15904 | 58250,98496 |   |
| устаткування, меблів та інвентарю | 6474,428 |   |   | 6474,428 | 0 |  | 6474,428 |   |
| інші витрати | 24206,893 |   |   | 24206,893 | 960,00 | 2621,24113 | 20625,65187 |   |
| Із загального обсягу капітальнихвкладень за рахунок: |   |   |   |   |   |   |   |   |
| державного бюджету |  |   |   |  |  |  |  |   |
| місцевого бюджету | 101057,465  |   |   | 101057,465  | 960,000 | 14746,40017 | 85351,06483 |   |
| інші джерела |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |
| "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р. | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ |
|   | (посада) | (підпис) | (ініціали та прізвище) |

Секретар міської ради Юрій ЛАКОЗА