                                                                                 Додаток 3

до Програми інформатизації діяльності фінансового управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на 2023-2026 роки

(розділ 9)
ЗВІТ

про результати виконання 

Програма інформатизації діяльності 

фінансового управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 

на 2023-2026 роки 
назва місцевої програми у звітному періоді

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї  Рішення  19  позачергової сесії  міської  ради  VІІІ  скликання від 15 грудня 2022 року  № 762, рішення 23 позачергової сесії міської ради VIII скликання від 24 квітня 2023 року № 842.
Відповідальний виконавець Програми: Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
1. Виконання заходів Програми

	№
з/п
	Пріоритетні завдання
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1.
	оснащення управління засобами інформатизації,
підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем і засобів інформатизації


	Придбання засобів інформати-зації та їх технічна підтримка
	   2023
	Фінансове управління 
міської ради
	     112,0
	       105,3
	   94 %
	Заплановані авдання програми виконані з економією коштів.


Термін реалізації Програми 2023-2026 роки
2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

	№

з/п
	Найменування показника
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини невиконання
	Що зроблено для виправлення ситуації

	1
	Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації

	77,0
	72,2
	Всі заплановані послуги були закуплені з економією коштів.
	

	2
	Кількість послуг з інформатизації
	6
	6
	
	

	3
	Середні витрати на одну послугу з інформатизації 1 одиниці
	5,8
	5,5
	Обсяг фактичних  видатків на ці цілі менше запланованих при однаковій кількості фактичного та планового об'єму послуг.
	

	4
	Відсоток кількості закуплених послуг з інформатизації від загальної кількості запланованих
	
	100
	
	

	5
	Обсяг видатків на придбання обладнання та приладдя
	35,0
	33,1
	Всі заплановані товари були закуплені з економією коштів.
	

	5.1
	в т.ч. кредиторська заборгованість минулого року 
	30,6
	30,6
	
	

	6
	Кількість одиниць придбаного обладнання та приладдя
	5
	7
	Кількість придбаного комп'ютерного обладняння та приладдя більше запланованої через те, що придбавалось більше дрібного комп'ютерного обладнання.
	

	7
	Середні видатки на придбання одиниці комп’ютерного обладнання та приладдя
	49,3
	43,7
	Фактична середня вартість одиниці комп'ютерної техніки менше запланованої через те, що придбавалося більше дрібного обладнання з низькою вартістю.
	

	8
	Відсоток кількості придбання комп’ютерного обладнання та приладдя від загальної кількості, що планувалося придбати
	
	140
	Придбано обладнання на 40% більше планового показника при меншому, ніж заплановано,                        обсязі коштів
	


1. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).
Реалізація даної Програми пов’язана з організацією праці в міській раді та її структурних підрозділах, налагодженням системи електронного документообігу. 
На виконання програми інформатизації  управлінням були оплачені послуги з генерації сертифікатів електронних цифрових підписів, пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку (Аналітично-інформаційна система "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006", програмні комплекси «Варта», «М.E.Doc», «Fit-бюджет»), доступ до електронного кабінету періодичних видань. Придбано сучасний ноутбук, принтер, багатофункціональний пристрій, дрібне комп’ютерне приладдя та портативний жорсткий диск. Заплановані завдання виконані в повному обсязі.

Начальник фінансового

управління міської ради


                                Валентина ПЕЧКО
PAGE  
2

