ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 36 позачергової сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIIІ скликання

06 лютого 2024 року № 1102

ПРОГРАМА

створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб

у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді

на 2024-2025 роки

м. Новгород-Сіверський

2024 рік

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1 | Назва Програми | Програма створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення Програми | Відділ інвестицій та комунального майна Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |
| 3 | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 495 "Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб", розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 № 312-р "Про схвалення Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках" |
| 4 | Головний розробник Програми | Відділ інвестицій та комунального майна Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області |
| 5 | Співрозробники Програми | - |
| 6 | Відповідальний виконавець Програми | Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області |
| 7 | Співвиконавці Програми | - |
| 8 | Термін реалізації Програми | 2024-2025 роки |
| 9 | Мета програми | Створення належних умов для проживання внутрішньо переміщених осіб, збільшення в громаді житлового фонду соціального призначення |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: в тому числі: - коштів бюджету громади - коштів державного бюджету - інші джерела | 24220,00 тис. грн 4220,00 тис. грн 20000,00 тис. грн |
| 11 | Очікувані результати виконання | Залучення інвестицій, спонсорської, благодійної, гуманітарної та іншої допомоги для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб, підвищення рівня їх соціальної захищеності. Покращення іміджу громади, її інвестиційної привабливості як у межах України, так і на міжнародному рівні |
| 12 | Ключові показники ефективності | Кількість створених просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб, кількість осіб цієї категорії, влаштованих на проживання в таких просторах, кількість залучених для створення просторів інвестицій, спонсорської, благодійної, гуманітарної, іншої допомоги |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Широкомасштабна збройна агресія проти України призвела до масового виїзду жителів населених пунктів, розташованих у районах ведення бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях, в тому числі й у межах Новгород-Сіверської міської територіальної громади, у відносно безпечніші місця. З метою сприяння залишенню мешканців у громаді вживаються заходи щодо надання допомоги в переміщенні, пошуку житла для поселення, забезпечення первинних гуманітарних потреб після переміщення тощо. На сьогодні на обліку в управлінні соціального захисту населення, сім'ї та праці міської ради перебуває більш ніж 2700 внутрішньо переміщених осіб.

В умовах масової міграції населення, пов'язаної зі збройною агресією ворога, для нашої територіальної громади як приймаючої актуальними є питання розвитку інфраструктури населених пунктів, розширення можливостей надання публічних послуг, збільшення житлового фонду, оскільки ресурси громади є обмеженими. Крім того, необхідно враховувати особливості переміщення та подальші пов'язані з ним потреби осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення. До того ж, основним джерелом доходів багатьох мешканців сільських населених пунктів громади було ведення особистого селянського господарства.

Залучення міжнародної допомоги цивільному населенню вдається забезпечувати частину потреб внутрішньо переміщених осіб у нашій громаді, але потреба в забезпеченні житлом залишається найбільш актуальною, особливо для громадян, житло яких зруйноване або значно пошкоджене.

Низький рівень доходів внутрішньо переміщених осіб, втрата основного джерела доходів, необґрунтовано висока ціна на житло зробила його недоступним саме тим, кому воно дійсно потрібне найбільше.

Існуючий житловий фонд, яким може розпоряджатися міська рада, можливості бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади не дозволяють забезпечити потреби в житлі як внутрішньо переміщених осіб, так і осіб інших соціально вразливих категорій, які потребують поліпшення житлових умов.

Разом з цим у комунальній власності громади є об'єкти, які, за умови залучення інвестицій, можна було б переобладнати в простори для проживання внутрішньо переміщених осіб, у тому числі створити місця компактного проживання таких осіб.

Враховуючи зазначене, виникла необхідність розроблення Програми створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки (далі - Програма), яка спрямована на задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб у житлі, збільшення в громаді житлового фонду соціального призначення.

3. Визначення мети Програми

Головною метою Програми є створення належних умов для проживання внутрішньо переміщених осіб, збільшення в громаді житлового фонду соціального призначення, залучення інвестицій, спонсорської, благодійної, гуманітарної, іншої допомоги для поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб, що дозволить підвищити рівень їх соціальної захищеності, дасть змогу не допустити різкого зменшення чисельності населення в громаді, що має позитивно вплинути на економічний і соціальний розвиток нашої громади, на імідж громади як на рівні України, так і на міжнародному рівні, на подальшу інвестиційну привабливість громади.

4.  Визначення цільової групи

Програма спрямована на задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Під дію Програми підпадатимуть жінки та чоловіки незалежно від їх групи за ознаками віку, інвалідності, етнічного походження, сімейного та майнового стану, місця проживання або іншими релевантними ознаками.

Програма однаково впливає на різні групи жінок та чоловіків з числа внутрішньо переміщених осіб, тому від впровадження Програми користь отримають усі групи таких осіб.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

показники результативності

Для розв’язання проблеми планується залучення інвестицій, спонсорської, благодійної, гуманітарної допомоги, в тому числі міжнародної, для реконструкції, ремонту, облаштування існуючих об'єктів комунальної власності, роблячи їх придатними для проживання, а також для будівництва нових об'єктів житлового фонду соціального призначення, здійснення пошуку та виділення земельних ділянок для такого будівництва, розроблення відповідної проектно-кошторисної документації, організація місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб у громаді, створення відповідної інфраструктури для належного функціонування просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Перелік напрямів, завдань і заходів Програми викладені в додатку 1.

Показники результативності викладені в додатку 2.

6. Очікувані результати виконання Програми

Програмою протягом 2024-2025 років передбачається залучення інвестицій, спонсорської, благодійної, гуманітарної, іншої допомоги, в тому числі міжнародної, збільшення житлового фонду соціального призначення, підвищення рівня задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб.

7.  Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням міської ради про бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади на відповідний рік за рахунок коштів бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми

(тис. грн)

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 рік | 2025 рік |  |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 12110,0 | 12110,0 | 24220,0 |
| державний бюджет |  |  |  |
| бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 2110,0 | 2110,0 | 4220,0 |
| інші джерела, не заборонені законодавством | 10000,0 | 10000,0 | 20000,0 |

8. Строки та етапи виконання Програми

Реалізація заходів Програми розрахована на 2024-2025 роки.

9. Координація та контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на відділ інвестицій та комунального майна міської ради.

Відділ інвестицій та комунального майна міської ради:

до 01 лютого 2025 року та до 01 лютого 2026 року готує та подає відділу економіки міської ради, фінансовому управлінню міської ради інформацію про стан виконання Програми за встановленою формою (додаток 3);

до 01 березня 2026 року готує та подає міській раді заключний звіт про результати виконання Програми за встановленою формою (додаток 4).

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та комунальної власності.

Секретар міської ради 							Юрій ЛАКОЗА

Додаток 1

до Програми створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки

(розділ 5)

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № п/п | Завдання | Зміст заходів | Цільова група (жінки/ чоловіки різних груп) | Термін виконан-ня | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 рік | 2025 рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб на базі об'єктів комунальної власності | 1) Забезпечення взяття на квартирний та соціальний квартирний облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов | жінки/ чоловіки з числа внутрішньо переміщених осіб | Постійно | Відділ житлово-комунального господарства міської ради |  |  |  |  | Підвищення рівня задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб, покращення інвестиційної привабливості громади |
|  |  | 2) Складання переліку об'єктів комунальної власності, на базі яких можливе створення просторів для проживання |  | І квартал 2024 року | Відділ інвестицій та комунального майна міської ради |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) Упорядкування, виготовлення документації на земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти комунальної власності, на базі яких можливе створення просторів для проживання, а також на земельні ділянки, на яких можливе облаштування нових просторів, місць компактного проживання внутрішньо переміщених осіб |  | Постійно | Відділ земельних відносин міської ради, Новгород-Сіверська міська рада | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 60,0 | 60,0 | 120,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 4) Виготовлення технічної документації (проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічних паспортів, внесення та отримання витягів з ЄДЕССБ ) на об’єкти нерухомого майна, де будуть створені простори для проживання внутрішньо переміщених осіб, а також місця їх компактного проживання |  | Постійно | Новгород-Сіверська міська рада, міжнародні донори, інші юридичні та фізичні особи | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  |  | 5) Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, капітальний ремонт, поточний ремонт, будівництво об'єктів комунальної власності чи їх частин, нове будівництво об'єктів з метою створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб, а також місць їх компактного проживання, здійснення експертизи проектно-кошторисної документації |  | Постійно | Новгород-Сіверська міська рада, міжнародні донори, інші юридичні та фізичні особи | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |  |
|  |  | 6) Реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт, будівництво, облаштування об'єктів комунальної власності чи їх частин, нове будівництво об'єктів з метою створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб, а також місць їх компактного проживання, здійснення технічного, авторського наглядів |  | Постійно | Новгород-Сіверська міська рада, міжнародні донори, інші юридичні та фізичні особи | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством | 11000,0 | 11000,0 | 22000,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Збільшення житлового фонду | Забезпечення зарахування об'єктів чи їх частин до житлового фонду |  | Постійно | Відділ житлово-комунального господарства міської ради |  |  |  |  | Збільшення можливостей забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 12110,0 | 12110,0 | 24220,0 |  |

Додаток 2

до Програми створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки

(розділ 5)

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Етапи виконання програми |  | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг видатків, запланованих на фінансування заходів програми | тис. грн | Плановий розрахунок | 12110 | 12110 | 24220 |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість створених просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб | од. | Плановий розрахунок | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Кількість внутрішньо переміщених осіб, влаштованих до створених просторів проживання | од. | Плановий розрахунок | 50 | 50 | 100 |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Середня вартість створення місця для проживання однієї особи, виходячи із видатків бюджету міської територіальної громади | тис. грн | Математичний розрахунок | 242,2 | 242,2 | 242,2 |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Співвідношення кількості внутрішньо переміщених осіб, забезпечених житлом, у т.ч. соціальним, до кількості осіб цієї категорії, які перебували на квартирному обліку | % | Математичний розрахунок | 100 | 100 | 100 |

Додаток 3

до Програми створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки

(розділ 9)

ЗВІТ

про результати виконання

_____________________________________________________

назва місцевої програми у звітному періоді

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї

Відповідальний виконавець Програми _______________

Термін реалізації Програми_________________________

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Додаток 4

до Програми створення просторів для проживання внутрішньо переміщених осіб у Новгород-Сіверській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки

(розділ 9)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

_____________________________________________________
назва місцевої програми

1. Основні дані.

2. Зазначаються дата прийняття та номер рішення міської  ради про затвердження програми та внесення змін до неї, строк та етапи виконання, відомості про відповідального виконавця програми.

3. Мета програми та результати її досягнення.

Визначається проблема, на розв’язання якої спрямовано програму, мета, яку планується досягти та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання.

4. Фінансування.

Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування програми в цілому та за роками виконання із зазначенням джерел фінансування, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених програмою.

5. Виконання заходів програми.

Наводяться дані про виконання заходів і завдань із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.

6. Оцінка ефективності виконання програми.

На основі кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання програми, дається оцінка ефективності її виконання.

(посада керівника органу)           ( підпис)		                                      (ініціали та прізвище)