ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення дев’ятнадцятої позачергової сесії Новгород-Сіверської

міської ради VIIІ скликання

15 грудня 2022 року № 745

Проєкт Програми

інформатизації діяльності Новгород-Сіверської міської ради

Чернігівської області на 2023-2026 роки

м. Новгород-Сіверський

2022 рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Назва Програми | Програма інформатизації діяльності Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на 2023-2026 роки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення Програми | Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Бюджетний кодекс України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну програму інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про публічні закупівлі», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання національної інформатизації» із змінами, від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації» із змінами |
| 4. | Головний розробник Програми | Сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради |
| 5. | Співрозробники Програми | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності Новгород-Сіверської міської ради |
| 6. | Відповідальний виконавець Програми | Головний спеціаліст інформаційних технологій Новгород-Сіверської міської ради |
| 7. | Співвиконавці Програми | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності; сектор роботи з громадськістю та з питань діяльності засобів масової інформації Новгород-Сіверської міської ради |
| 8. | Термін реалізації Програми | 2023-2026 роки |
| 9. | Мета Програми | Впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в діяльність міської ради, полегшення доступу мешканців громади до управлінського процесу, забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій. |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: в тому числі: - коштів бюджету громади - коштів державного бюджету - інші джерела | 1260,0 тис. грн 1260,0 тис. грн |
| 11. | Очікувані результати виконання | Забезпечення за рахунок використання інформаційних технологій ефективної діяльності Новгород-Сіверської міської ради, а громадян - своєчасною, достовірною та повною інформацією. |
| 12. | Ключові показники ефективності | Впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій у діяльність Новгород-Сіверської міської ради. |

2.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Інформатизація - сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки. Це одна з визначальних тенденцій розвитку людської цивілізації, яка формує інклюзивне суспільство та кращі механізми управління, розширює доступ до фінансів, охорони здоров’я, освіти, підвищує якість надання публічних послуг. Пандемія COVID-19, військові дії довели важливість та потрібність новітніх технологій. При системному підході технології будуть стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних чинників розвитку в Україні демократії, забезпечуватимуть більшу прозорість влади та ефективніше електронне урядування, сприятимуть економічному зростанню, підвищенню продуктивності, що обов’язково призведе до підвищення якості життя громадян України.

Як свідчить міжнародний досвід, технології е-урядування сприяють покращенню відкритості, прозорості та ефективності роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, покращенню якості обслуговування фізичних та юридичних осіб, зниженню корупції, адміністративного тягаря на бізнес, посиленню демократії.

Позитивний ефект інформатизації суспільства визначається прискоренням прийняття управлінських рішень і оптимізацією вибору їх альтернатив, проте водночас загострює протиріччя між розширенням масштабів

інформаційних потреб і обсягом наявних ресурсів.

Діяльність органів місцевого самоврядування має бути відкритою та спрямованою на розвиток інформаційного суспільства, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, поповнювати їх та обмінюватися ними.

Основною проблемою є забезпечення ефективності діяльності Новгород-Сіверської міської ради шляхом інформатизації із застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, а також забезпечення необхідною і достатньою інформацією в усіх сферах діяльності.

Міністерством фінансів України за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів» було розроблено комп’ютерну програму «Інформаційно-аналітична система управління плануванням та використанням місцевих бюджетів «LOGICA», яка є частиною інтегрованої системи для супроводження на всіх рівнях процесу підготовки та моніторингу виконання бюджету.

Основна мета ІАС «LOGICA» - підвищення рівня автоматизації процесів у сфері управління державними фінансами на місцевому рівні через впровадження новітніх інформаційних технологій у процесі створення бюджетних документів та обробки, що містяться в них, покращення обміну інформацією з Міністерством фінансів України.

До реалізації зазначеної вище програми було залучено всіх розпорядників коштів бюджету громади, що надало можливість налагодити механізм ефективної взаємодії між суб’єктами інформаційного обміну.

Постійно розширюється функціональність інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів в ІАС «LOGICA» для подання затверджених форм, у частині передачі інформації, яка надходить у форматі JSON через відкритий API-інтерфейс (точку обміну даними) тощо.

Ефективність інформаційних технологій залежить як від їхнього вмілого застосування, так і від якості роботи працівників міської ради.

Сьогодні відзначається використання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, в тому числі й міською радою, неліцензійного програмного забезпечення. Відсоток примірників програмного забезпечення, що потребують легалізації, становить 67%.

Гостро відчувається в багатьох структурних підрозділах міської ради й необхідність оновлення офісної, комп’ютерної та іншої оргтехніки (принтерів, багато-функціональних пристроїв, сканерів, приладів для зчитування електронних документів, комп’ютерів, ноутбуків тощо).

Стан інформатизації міської ради характеризується такими даними:

- міська рада має електронну пошту для обміну електронними листами;

- всі відділи міської ради підключені до комп’ютерної локальної мережі для обмеженого кола користувачів, що об'єднує комп'ютери;

- працівники міської ради, яким надано право першого та другого підпису на документах установи, мають ключі кваліфікованого електронного підпису, сертифікати до яких зберігаються на засобах криптографічного захисту інформації (токенах);

- всі управління, відділи, сектори міської ради мають доступ до мережі Інтернет, оснащені комп’ютерною технікою, яка постійно потребує оновлення;

- відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради підключено до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство» (розпорядники бюджетних коштів); відділ працює в системі    АС «Є-Звітність»; має ліцензійний доступ до програмного продукту: AIC-місцеві бюджети рівня РБК, TIC-зарплата, ТІС-бухгалтерія (бюджет) для фінансового аналізу та ведення бухгалтерського обліку, а також до комп’ютерної програми «M.E.Doc» для подачі електронної звітності до контролюючих органів.

3. Визначення мети Програми

Головною метою програми є розбудова інформаційного суспільства, впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій у діяльність міської ради, удосконалення системи забезпечення її інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, полегшення доступу мешканців громади до управлінського процесу, забезпечення інформаційних потреб громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій.

Досягнення мети Програми базується на таких основних принципах:

• забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері електронної демократії;

• урахування світового досвіду, зокрема європейського, вітчизняних добрих практик використання інструментів електронної демократії;

• прозорість діяльності суб'єктів владних повноважень та доступність інформації, яка необхідна мешканцям громади для ефективної участі в суспільно-політичному житті та здійснення громадського контролю;

• збільшення кількості та підвищення результативності використання інструментів електронної демократії на місцевому рівні;

• сприяння розвитку ініціатив міської ради, спрямованих на впровадження та вдосконалення інструментів електронної демократії в громаді;

• підвищення рівня залученості громадян до управлінського процесу;

• гарантування простоти, дієвості та доступності для користувачів під час практичного втілення інструментів електронної демократії;

• результативність, ефективність, інклюзивність, прозорість, підзвітність.

4. Визначення цільової групи

Програма направлена на задоволення потреб всього населення громади.

Під дію програми підпадатимуть жінки й чоловіки незалежно від їх групи за ознаками віку, інвалідності, етнічного та соціально походження, сімейного та майнового стану, місця проживання або іншими релевантними ознаками.

Програма впливає однаково на різні групи жінок та чоловіків, тому від впровадження програми користь отримають всі групи осіб.

5.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

Програма містить систему організаційних, нормативно-методичних і технічних заходів, що забезпечують перехід на електронну форму взаємодії органів влади з населенням, організаціями та установами.

Більша інформаційна відкритість, підвищення довіри громадян до електронних документів, стимулювання широкомасштабного використання інформаційних технологій в усіх сферах діяльності забезпечить важливий канал зворотного зв'язку для міської ради, її виконавчих органів та населення громади.

Для досягнення мети Програми основними шляхами є:

- розвиток телекомунікаційної системи та модернізація системи передавання даних, голосового та відео спостереження в мережі міської ради;

- впровадження системи електронного документообігу у виконавчих органах міської ради;

- забезпечення неухильного розвитку технічного та програмного забезпечення інформатизації (комп’ютеризація робочих місць працівників міської ради із впровадженням нових інструментальних засобів: комп’ютерів, периферії, сучасних засобів електронного зв'язку та обміну інформацією);

- впровадження сучасних технологій доступу до ресурсів Інтернет, забезпечення можливості надання такого доступу громадянам;

- використання ліцензійного програмного забезпечення;

- модернізація веб-сайту Новгород-Сіверської міської територіальної громади, удосконалення офіційних сторінок у соціальних мережах;

- фінансове забезпечення у сфері інформатизації та електронного урядування.

Інформація щодо завдань Програми, заходів, строків їх виконання, виконавців, обсягів та джерел фінансування з розбивкою за роками, очікуваних результатів від виконання конкретного заходу визначено в Напрямах діяльності і заходах реалізації Програми (Додаток 1).

У ході реалізації Програми в міській раді вирішуватимуться завдання інформатизації, метою яких є подальше створення умов для ефективної діяльності працівників, забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорості управлінського процесу в громаді, ефективна взаємодія, розвиток інформаційних послуг для фізичних та юридичних осіб, впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій у громаді.

Результат орієнтований на інтереси людей, спрямований на розвиток

інформаційного суспільства, відкритого та прозорого публічного управління, створення умов для розвитку самої інфраструктури інформатизації.

Показники результативності Програми наведені в Додатку 2.

6. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами реалізації Програми є підвищення ефективності використання коштів бюджету громади, виділених на заходи з інформатизації; отримання досвіду з питань впровадження інформаційних технологій у міській раді, підвищення кваліфікації; дотримання вимог законодавства у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення;  отримання доступу до програми «М.Е.Doc», електронних кабінетів, систем інформаційного доступу, електронного документообігу, програмного продукту АІС-місцеві бюджети рівня РБК, ТІС-зарплата, ТІС-бухгалтерія (бюджет) тощо; оснащення сучасною комп’ютерною та офісною технікою міської ради для ефективної роботи персоналу, полегшення доступу мешканців Новгород-Сіверської міської територіальної громади до управлінського процесу, забезпечення громадян своєчасною, достовірною та повною інформацією.

Виконання заходів Програми має забезпечити:

- вивчення кращого досвіду щодо впровадження новітніх інформаційних технологій, електронного урядування та його застосування;

- підвищення рівня освіченості працівників міської ради у сфері використання інформаційних технологій;

- розвиток і впровадження актуальних європейських норм і стандартів інформатизації в усіх сферах життєдіяльності громади;

- оснащення новою сучасною комп’ютерною технікою міської ради;

- використання ліцензійного програмного забезпечення з актуальною підтримкою та оновленнями на сучасних технічних і апаратних засобах, здатних повноцінно та оперативно вирішувати покладені на них задачі;

- впровадження в діяльність міської ради сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання інформації, необхідної для задоволення соціальних та інформаційних потреб населення, а також прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях системи управління громади;

- покращення та пришвидшення доступу громадян до інформації;

- активізація роботи з відкритими даними в територіальній громаді.

- 7. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, передбачених у бюджеті Новгород-Сіверської міської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми визначається виходячи з реальних можливостей бюджету громади.

Протягом року до Програми можливе внесення змін з урахуванням змін

загальної економічної ситуації і фінансових можливостей бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади.

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів на виконання потреб Програми з бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади визначено в напрямах діяльності і заходах реалізації Програми (Додаток 1)         і складає 1260,0 тисяч гривень.

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання програми |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 1260,0 |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 1260,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |

8. Строки та етапи виконання Програми

Реалізація заходів Програми розрахована на 2023-2026 роки.

Етапи виконання Програми: 2023 рік - 315 тис. грн; 2024 рік - 315 тис. грн; 2025 рік - 315,0 тис. грн; 2026 рік - 315,0 тис. грн.

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на головного спеціаліста інформаційних технологій міської ради.

Структурні підрозділи міської ради забезпечують своєчасне та якісне виконання заходів Програми, ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради:

- один раз на рік до 01 лютого наступного року готує та подає відділу економіки міської ради і фінансовому управлінню міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання за встановленою формою (Додаток 3).

- до 01 березня 2027 року готує та надає міській раді заключний звіт про результати виконання Програми за встановленою формою (Додаток 4).

У разі необхідності внесення змін до Програми, проєкт змін до неї з уточненими показниками виноситься на розгляд сесії міської ради.

За ініціативою міської ради, відповідального виконавця, головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на пленарних засіданнях сесії міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та комунальної власності.

Секретар міської ради 							Ю. Лакоза

Додаток 1

до Програми інформатизації діяльності Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на 2023-2026 роки

(розділи 5, 7)

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Цільова група (жінки/чол. різних груп) | Термінвико нання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. гри |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Оплата послуг з інформатизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення ефективного функціонування Новгород-Сіверської міської ради | 1.1. Аналіз видатків, які належать до сфери інформатизації та електронного урядування | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради |  |  |  |  |  |  | Оцінка поточного становища міської ради та її діяльності в галузі інформатизації та електронного - урядування |
|  |  | 1.2. Організаційне та методичне забезпечення Програми, координація робіт з інформатизації міської ради | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Головний спеціаліст інформаційних технологій міської ради |  |  |  |  |  |  | Підвищення ефективності використання коштів бюджету громади, виділених на заходи з інформатизації |
|  |  | 1.3. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів міської ради з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних програм | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради; головний спеціаліст інформаційних технологій міської ради |  |  |  |  |  |  | Створення та актуалізація реєстру інформаційних та інформаційно-технічних ресурсів - міської ради |
|  |  | 1.4. Визначення потреби в оновленні програмних та технічних ресурсів (мережевого обладнання) для гнучкості їх використання та надійної роботи інформаційно-комунікаційної структури, забезпечення безпеки передачі даних | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Головний спеціаліст інформаційних технологій міської ради |  |  |  |  |  |  | Ефективне управління інформаційними ресурсами для ефективної роботи міської ради |
|  |  | 1.5. Підтримка безперебійного функціонування периферійного обладнання | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради, головний спеціаліст інформаційних технологій міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | Забезпечення працездатного стану периферійного обладнання |
|  |  | 1.6. Модернізація технічних пристроїв, обладнання, прокладання мереж, консультаційні послуги | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради, головний спеціаліст інформаційних технологій міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | - Оперативне оновлення конфігурації базового програмного забезпечення |
| 2. | Підвищення кваліфікації працівників міської ради | 2.1. Участь у тематичних семінарах, конференціях, виставках, навчання на курсах підвищення кваліфікації | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Працівники міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Отримання досвіду з питань впровадження інформаційних технологій, підвищення кваліфікації |
| 3. | Забезпечення використання міською радою сучасного програмного продукту, доступу до відповідних баз даних, користування ними | 3.1. Оплата послуг формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та постачання ПК "Варта" | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | - Обслуговування сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого електронного підпису, додаткові консультації |
|  |  | 3.2. Використання системи державних закупівель ProZorro | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради |  |  |  |  |  |  | - Оприлюднення інформації через авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до чинного законодавства |
|  |  | 3.3. Придбання ліцензійного програмного забезпечення та легалізація існуючого | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради, головний спеціаліст інформаційних технологій міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | Дотримання вимог законодавства у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення |
|  |  | 3.4. Придбання антивірусного програмного забезпечення | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради, головний спеціаліст інформаційних технологій міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | Дотримання вимог законодавства у сфері використання ліцензійного програмного забезпечення. Заходи щодо захисту інформації в міській раді |
|  |  | 3.5. Придбання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп’ютерної програми «М.Е.Doc» (Модуль «Звітність») | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | - Отримання доступу до комп’ютерної програми «М.Е.Doc» (Модуль «Звітність») |
|  |  | 3.6. Оплата послуг, пов’язаних з базами даних | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | - Доступ до електронних кабінетів, систем інформаційного доступу, електронного документообігу |
|  |  | 3.7. Придбання ліцензійного доступу до програмного продукту (пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку) | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | - Ліцензійний доступ до програмного продукту «FIT-Бюджет» |
| Всього по напряму 1: |  |  |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1000,0 |  |
| - 2. Придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки, комп’ютерного обладнання та приладдя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащення міської ради засобами інформатизації | 1.1. Визначення потреби в оновленні технічних ресурсів (комп’ютерної техніки, оргтехніки та обладнання) та надійної роботи інформаційно-комунікаційної структури, забезпечення безпеки передачі даних | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Керівники структурних підрозділів міської ради |  |  |  |  |  |  | - Ефективне використання коштів бюджету громади |
|  |  | 1.2. Підтримка безперебійного функціонування існуючої комп’ютерної техніки та придбання нової | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | Оснащення сучасною комп’ютерною та офісною технікою міської ради для ефективної роботи персоналу |
|  |  | 1.3. Придбання засобів криптографічного захисту інформації (токенів, смарт-карток) для зберігання сертифікатів відкритих ключів кваліфікованих електронних підписів | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Забезпечення захисту від несанкціонованого доступу до особистих ключів сторонніх осіб відповідно до ст. 19 ЗУ «Про електронні довірчі послуги» |
|  |  | 1.4. Інші заходи інформатизації | Жінки/ чоловіки | 2023-2026 роки | Відділ бухгалтерського обліку, планування та звітності міської ради | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | Забезпечення повноцінної та ефективної роботи міської ради |
| Всього по напряму 2: |  |  |  |  |  |  | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 260,0 |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 1260,0 |  |

Додаток 2

до Програми інформатизації діяльності Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на 2023-2026 роки

(розділ 5)

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 6 | 7 | 8 |
| Оплата послуг з інформатизації |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації | тис. грн | Плановий розрахунок | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість послуг з інформатизації | од. | Плановий розрахунок | 50 | 50 | 50 | 50 |
| III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Середні витрати на одну послугу з інформатизації 1 одиниці | тис. грн | Математичний розрахунок | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Відсоток кількості закуплених послуг з інформатизації від загальної кількості запланованих | % | Математичний розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Придбання комп’ютерного обладнання та приладдя |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг видатків на придбання обладнання та приладдя | тис. грн | Плановий розрахунок | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| II. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість одиниць придбаного обладнання та приладдя | од. | Плановий розрахунок | 4 | 4 | 4 | 4 |
| III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Середні видатки на придбання одиниці комп’ютерного обладнання та приладдя | тис. грн | Математичний розрахунок | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Відсоток кількості придбання комп’ютерного обладнання та приладдя від загальної кількості, що планувалося придбати | % | Математичний розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |

Додаток 3

до Програми інформатизації діяльності  Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на 2023-2026 роки

(розділ 9)

ЗВІТ

про результати виконання

_____________________________________________________

назва місцевої програми у звітному періоді

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї

Відповідальний виконавець Програми

Термін реалізації Програми

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Додаток 4

до Програми інформатизації діяльності Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області на 2023-2026 роки

(розділ 9)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

_____________________________________________________
назва місцевої програми

- Основні дані.

- Зазначаються дата прийняття та номер рішення міської  ради про затвердження програми та внесення змін до неї, строк та етапи виконання, відомості про відповідального виконавця програми.

- Мета програми та результати її досягнення.

Визначається проблема, на розв’язання якої спрямовано програму, мета, яку планується досягти та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання.

- Фінансування.

Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування програми в цілому та за роками виконання із зазначенням джерел фінансування, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених програмою.

- Виконання заходів програми.

Наводяться дані про виконання заходів і завдань із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.

- Оцінка ефективності виконання програми.

На основі кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання програми, дається оцінка ефективності її виконання.

(посада керівника органу) 			(підпис)			(ініціали та прізвище)