ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення чотирнадцятої  сесії

Новгород-Сіверської

міської ради VIIІ скликання

03 грудня 2021 року № 476

ПРОГРАМА

створення, утримання та модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

м. Новгород-Сіверський

2021 рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  | Назва Програми | Програма створення, утримання та модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2022-2025 роки (далі - Програма) |
| --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення Програми | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Новгород- Сіверської міської ради (далі - сектор ЦЗО та МР). |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Частина друга ст. 19 та ст. 30 Кодексу цивільного захисту України; ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Бюджетний кодекс України; постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту». |
|  | Розробник Програми | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Новгород-Сіверської міської ради. |
|  | Співрозробники Програми |  |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Новгород-Сіверська міська рада; сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради . |
|  | Співвиконавці Програми |  |
|  | Термін реалізації Програми | 2022-2025 роки. |
|  | Мета Програми | Створення системи централізованого оповіщення на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади, оснащення її сучасними програмно-технічними засобами з використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій оброблення, передачі та відображення інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, в тому числі: - бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади; - коштів державного бюджету; - коштів інших джерел. | 650,0 тис. гривень 650,0 тис. гривень |
|  | Очікувані результати виконання | Забезпечення оперативного доведення сигналів, повідомлень органів управління цивільного захисту громади про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, аварій, епідемій, катастроф, пожеж тощо до державних органів, підприємств, установ, організацій та населення. |
|  | Ключові показники ефективності | 1) Створення системи оповіщення та розробка проєкту. 2) Обладнання технічними пристроями оповіщення. 3) Забезпечення сталого функціонування системи оповіщення, проведення технічного обслуговування (ремонту). 4) Модернізація системи оповіщення. |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма створення, утримання та модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської  територіальної громади на 2022-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту».

Існуюча система централізованого оповіщення громади про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій побудована, як і у всіх пострадянських країнах після Другої світової війни, за командно-сигнальним принципом та орієнтована на доведення сигналів оповіщення в особливий період.

Крім доведення зазначених сигналів, дана система повинна також здійснювати своєчасне і достовірне доведення повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання і населення та інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи.

На сьогодні система централізованого оповіщення не враховує новітні інформаційно-телекомунікаційні технології та зміни, що відбулися в Україні, морально та фізично застаріла, вже багаторазово відпрацювала свій ресурс, потребує значних зусиль технічного персоналу для підтримання її в працездатному стані, обладнання та телекомунікаційні мережі ПАТ «Укртелеком» потребують заміни та модернізації. Моральне застаріле обладнання значно ускладнює контроль за проходженням сигналів і повідомлень цивільного захисту.

Таким чином, в громаді існує проблема, а саме, існуюча система централізованого оповіщення неспроможна забезпечити виконання покладених на неї завдань та потребує розвитку і технічної модернізації з урахуванням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій та змін.

Окрім того, відбулись і відбуваються зміни в чинному законодавстві, яким в тому числі визначаються основні засади у сфері організації оповіщення цивільного захисту.

Утримання, реконструкція та забезпечення постійної готовності до дій за призначенням даної системи оповіщення буде покладатися на Новгород-Сіверську міську раду.

3. Визначення мети  Програми

Метою Програми є створення системи централізованого оповіщення, оснащення її сучасними програмно-технічними засобами з використанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій оброблення, передачі та відображення інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, що забезпечить гарантоване і своєчасне доведення інформації до органів виконавчої влади, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення громади.

4. Визначення цільової групи

Програма направлена на задоволення потреб всього населення громади.

Під дію Програми  підпадатимуть жінки та чоловіки незалежно від ознак віку, інвалідності, віросповідання, етнічного та соціально походження, сімейного та майнового стану, місця проживання або іншими релевантними ознаками.

В Програмі відсутня будь-яка дискримінація хлопців та дівчат, жінок та чоловіків, відповідно до цього впровадження програми однаково позитивно впливає на все населення громади.

5.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

Розв'язати  проблему  створення  ефективної  системи централізованого

оповіщення Новгород-Сіверської міської територіальної громади, підприємств, установ, організацій і населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період планується протягом 2021-2025 років.

Протягом 2022-2025 років планується ряд завдань та заходів спрямованих на створення та утримання  в працездатному стані системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської  територіальної громади

Інформація щодо завдань програми, заходів, строки їх виконання, виконавці, обсяги та джерела фінансування з розподілом по рокам, очікуваний результат від виконання конкретного заходу визначено у Напрямах  діяльності і заходах реалізації Програми (Додаток 1).

Виконання Програми надасть змогу створити ефективну місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення міської територіальної громади, підприємств, установ, організацій і населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період.

Хід виконання заходів Програми щорічно визначається через показники результативності Програми (Додаток 2).

6. Очікувані  результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити оперативне доведення сигналів, повідомлень органів цивільного захисту про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, аварій, епідемій, катастроф, пожеж тощо до керівництва міської ради, підприємств, установ, організацій та населення громади з урахуванням новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій та змін, які відбулися у суспільстві;

- підвищити рівень готовності органів цивільного захисту щодо виконання вимог державної політики у сфері захисту населення на території громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру;

- зменшити економічні та матеріальні втрати від можливих надзвичайних ситуацій;

- підвищити готовність територіальної та місцевої автоматизованих систем централізованого оповіщення керівного складу міської територіальної громади  та своєчасне інформування населення громади про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій;

- підвищити ефективність управління процесами цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації.

- 7. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, передбачених у бюджеті Новгород-Сіверської міської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми визначається, виходячи з реальних можливостей бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади.

Протягом року у Програму можливе внесення змін з урахуванням змін загальної економічної ситуації і можливостей бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади.

Протягом року у Програму можливе внесення змін з урахуванням змін загальної економічної ситуації і фінансових можливостей бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади.

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми з бюджету Новгород-Сіверської міської територіальної громади визначено у Ресурсному забезпеченні Програми (Додаток 3) і складає           650,0 тис. гривень.

8. Строки та етапи виконання Програми

Реалізація заходів Програми розрахована на 2022-2025 роки.

Етапи виконання Програми :

– бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади :

2022 рік – 350,0 тис. грн.

2023 рік – 100,0  тис. грн.

2024 рік – 100,0 тис. грн.

2025 рік – 100,0 тис. грн.

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації та контролю виконання заходів Програми покладаються на заступника міського голови Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, який координує діяльність сектору з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи.

Новгород-Сіверська міська рада (сектор з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи Новгород-Сіверської міської ради) забезпечує своєчасне та якісне виконання заходів Програми, ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

Відповідальний виконавець Програми один раз на рік до 01 лютого наступного року готує та подає відділу економіки Новгород-Сіверської міської ради і фінансовому управлінню Новгород-Сіверської міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання за встановленою формою (Додаток 4).

До 01 березня 2026 року готує та надає міській раді заключний звіт про результати виконання Програми за встановленою формою (Додаток 5).

У разі необхідності внесення змін до Програми, проект змін до неї з уточненими показниками і завданнями схвалюється виконавчим комітетом міської ради та виноситься на розгляд сесії Новгород-Сіверської міської ради.

За ініціативою Новгород-Сіверської міської ради, відповідального виконавця, головного розпорядника коштів Програми розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації її завдань, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на пленарних засіданнях сесії Новгород-Сіверської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету та комунальної власності.

Секретар міської ради							Ю. Лакоза

Додаток 1

до Програми створення, утримання та модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки                                                                                                                             (розділ 5)

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/іі | Завдання | Зміст заходів | Цільова група (жінки/чоловіки різних груп) | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансу вання | Обсяги фінансування по роках, тис. гри. |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Створення, утримання та модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади | Виготовлення проектно-кошторисної документації | Всі категорії населення громади | 2022-2025 рік | Новгород-Сіверська міська рада (сектор з питань ЦЗ, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради) | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 150,0 | - | - | - | 150,0 | Забезпечення оперативного доведення сигналів, повідомлень органів управління цивільного захисту громади про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, аварій, епідемій, катастроф, пожеж тощо до державних органів, підприємств, установ, організацій та населення.. |
|  |  | Придбання обладнання автоматизованого виклику, технічних засобів оповіщення | Всі категорії населення громади | 2022-2025 рік | Новгород-Сіверська міська рада (сектор з питань ЦЗ, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради) | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |  |
|  |  | Оплата вартості монтажу та пусконалагоджувальні роботи | Всі категорії населення громади | 2022-2025 рік | Новгород- Новгород-Сіверська міська рада (сектор з питань ЦЗ, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради) | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |  |
|  |  | Оплата за утримання, технічне обслуговування та модернізацію системи оповіщення | Всі категорії населення громади | 2022-2025 рік | Новгород-Сіверська міська рада (сектор з питань ЦЗ, оборонної та мобілізаційної роботи міської ради) | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |  |
|  |  | Всього: |  |  |  |  | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 650,0 |  |

Додаток 2

до Програми створення, утримання та модернізації територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади

на 2022-2025 роки

(розділ 5)

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника |  | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 6 | 6 | 7 | 8 |
|  | І. Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення системи оповіщення та розробка проєкту |  | тис. грн. | Плановий розрахунок | 150,0 | - | - | - |
| 2 | Обладнання технічними пристроями оповіщення |  | тис. грн. | Плановий розрахунок | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Забезпечення сталого функціонування системи оповіщення, проведення технічного обслуговування (ремонту) |  | тис. грн. | Плановий розрахунок | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4 | Модернізація системи оповіщення |  | тис. грн. | Плановий розрахунок | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | II Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість об’єктів оповіщення |  | од. | Плановий розрахунок | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Витрати на утримання 1 одиниці |  | тис. грн. | Математичний розрахунок | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | IV Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частка по плану проведених робіт по встановленню пристроїв оповіщення |  | % | Математичний розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 |

Додаток 3

до Програми створення, утримання та модернізації територіальної автоматизованої системи центрального оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської  територіальної громади

на 2022-2025 роки

(розділ 7)

Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання програми |  |  |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 4 | 4 | 5 | 6 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 650,0 |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет громади | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 650,0 |
| інші джерел |  |  |  |  |  |

Додаток 4

до Програми створення, утримання та модернізації територіальної автоматизованої системи центрального оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської  територіальної громади

на 2022-2025 роки

(розділ 9)

ЗВІТ

про результати виконання

_____________________________________________________

назва місцевої програми у звітному періоді

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї

Відповідальний виконавець Програми

Термін реалізації Програми

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завданий | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Додаток 5

до Програми створення, утримання та модернізації територіальної автоматизованої системи центрального оповіщення цивільного захисту на території Новгород-Сіверської міської  територіальної громади

на 2022-2025 роки

(розділ 9)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

_____________________________________________________
назва місцевої програми

- Основні дані.

- Зазначаються дата прийняття та номер рішення міської  ради про затвердження програми та внесення змін до неї, строк та етапи виконання, відомості про відповідального виконавця програми.

- Мета програми та результати її досягнення.

Визначається проблема, на розв’язання якої спрямовано програму, мета, яку планується досягти та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання.

- Фінансування.

Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування програми в цілому та за роками виконання із зазначенням джерел фінансування, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених програмою.

- Виконання заходів програми.

Наводяться дані про виконання заходів і завдань із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.

- Оцінка ефективності виконання програми.

На основі кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання програми, дається оцінка ефективності її виконання.

(посада керівника органу)          ( підпис)		                                       (ініціали та прізвище)