- ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ № 16

- Рішення 54 сесії

- Новгород-Сіверської

- міської ради VIIІ скликання

- березня 2025 року №

ПЛАН

- проведення планової технічної інвентаризації та паспортизації

- дитячих майданчиків, балансоутримувачем яких є

- Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області

| № | Назва дитячого майданчика | Місце розташування | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дитячий майданчик у парку ім. Т. Шевченка (2015 рік) | вул. Б.Майстренка, м. Новгород-Сіверський | Квітень 2025 року |
| 2. | Дитячий майданчик у парку «Галявина казок» біля кафе «Городок» (2015 рік) | вул. ім. Шевченка, м. Новгород-Сіверський | Квітень 2025 року |
| 3. | Дитячий майданчик (льнозавод) (2017 рік) | пров. Заводський, м. Новгород-Сіверський | Квітень 2025 року |
| 4. | Дитячий майданчик с. Дігтярівка (2016 рік) | вул. Покровська, с. Дігтярівка, Новгород-Сіверський р-н | Квітень 2025 року |
| 5. | Дитячий майданчик с. Лісконоги (2019 рік) | вул. Деснянська, с. Лісконоги, Новгород-Сіверський р-н | Травень 2025 року |
| 6. | Дитячий майданчик с. Лизунівка (2017 рік) | вул. Спортивна, с. Лизунівка, Новгород-Сіверський р-н | Травень 2025 року |
| 7. | Дитячий майданчик с. Печенюги (2019 рік) | вул. Центральна, с. Печенюги, Новгород-Сіверський р-н | Травень 2025 року |
| 8. | Дитячий майданчик с. Смяч (2018 рік) | вул. Дружби, с. Смяч, Новгород-Сіверський р-н | Травень 2025 року |

Секретар міської ради 							Юрій ЛАКОЗА