Додаток 1                                 ПРОЄКТ № 31

до Програми проведення будівництва, ремонту

та утримання доріг і тротуарів комунальної

власності Новгород-Сіверської міської

територіальної громади на 2022-2025 роки

(розділ 5)

(в редакції рішення 58-ої сесії  Новгород-

Сіверської міської ради VIII скликання                                     від    червня 2025 року №    )

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Цільова група (жінки/ чоловіки різних груп) | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  | Всього | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг, тротуарів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завдання 1: Забезпечення проведення поточного ремонту доріг на території Новгород-Сіверської міської територіальної громади | Поточний ремонт доріг комунальної власності громади (в тому числі співфінансування державних програм) | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 6000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 33000,0 | Проведення дрібного та середнього поточного ремонту доріг комунальної власності площею 64,0 тис. м2 |
| 2. | Завдання 2: Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів по населених пунктах громади | Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів по населених пунктах міської територіальної громади, технічної документації (проведення технічної інвентаризації, технічних паспортів, реєстрація права власності) об’єктів нерухомого майна. Проведення технічного обстеження доріг, споруд які є частинами доріг та виготовлення технічних звітів за результатами технічних обстежень | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 900,0 | Виготовлення проектно-кошторисної документації поточного та капітального ремонту доріг та тротуарів |
| 3. | Завдання 3: Забезпечення утримання, будівництва (реконструкції), капітального ремонту тротуарів, доріг та площ | Будівництво (реконструкція), капітальний ремонт доріг, площ та тротуарів (в тому числі співфінансування державних програм) | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації ДП «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» | Бюджет Новгород-Сіверської міської територіальної громади, державний бюджет | 3000,0 | 12300,0 | 3000,0 | 3000,0 | 21300,0 | Проведення будівництва (реконструкції), капітального ремонту доріг, площ та тротуарів комунальної власності площею 16,0 тис.м2 |
| 4. | Завдання 4: Забезпечення утримання доріг комунальної власності, на яких відсутнє тверде покриття | Закупівля щебеню для підсипання доріг комунальної власності, на яких відсутнє тверде покриття, поточний ремонт | жінки/ чоловіки | 2022 - 2025 роки | Новгород-Сіверська міська рада, підрядні організації | Бюджет Новгород-Сіверської міської терито ріальної громади | 800,0 | 3000,0 | 1500,0 | 4500,0 | 9800,0 | Підсипання доріг комунальної власності, на яких відсутнє тверде покриття |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 10000,0 | 24600,0 | 13700,0 | 16700,0 | 65000,0 | 80,0 тис. м2 |

Секретар  міської ради								                      Юрій ЛАКОЗА